“十四五”期间专职消防队、市政消火栓

建设规划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 专职消防队（支） | | | 市政消火栓（个） | | |
| 2021年至2025年 | 其中：2021 年至 2023 年 | 其中：2024 年至2025年 | 2021 年至2025 年 | 其中：2021年至2023 年 | 其中：2024 年至2025 年 |
| 大埔县 | 9 | 4 | 5 | 100 | 60 | 40 |
| 合计 | 9 | 4 | 5 | 100 | 60 | 40 |

附件2

“十四五”期间消防站（训练基地）建设规划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 大埔县 | 大埔县消防训练基地 | 落实用地 | 立项、动工建设 | 主体封顶 | 完善配套设施建设 | 投入执勤 |
| 大埔县 | 大埔县湖寮镇第二消防救援站 | - | 落实用地 | 立项、动工建设 | 主体封顶、完善配套设施建设 | 投入使用 |

附件3

“十四五”期间消防车配备规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | |
| 车辆类型 | 数量 | 车辆类型 | 数量 | 车辆类型 | 数量 | 车辆类型 | 数量 | 车辆类型 | 数量 |
| 1 | 湖寮消防站 | 城市多功能主战消防车 | 1 | 50 米以上登高  平台消防车 | 1 | 16 吨以上泡沫  消防车 | 1 | 供气消防车 | 1 | 18 吨以上泡沫消防车 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建消防站按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017）要求，由政府落实经费配齐消防车辆和器材装备。 | | | | | | | | | | | |