大埔县小型水库移民后期扶持

“十四五”规划报告

（送审稿）

大埔县移民工作局

广东江河工程咨询有限公司

二〇二一年一月

目  录

前  言	1

第1章  概述	1

1.1区域经济社会状况	1

1.2 水库移民基本情况	7

1.3“十三五”期间移民后期扶持情况	23

1.4 “十四五”期间水库移民发展形势	35

第2章 总体要求	38

2.1 指导思想	38

2.2 规划原则	38

2.3 规划依据	40

2.4 规划范围	42

2.5 规划期限	45

2.6 规划目标	45

第3章 规划思路	48

3.1重点任务及扶持方向	48

3.2工作思路	48

第4章 美丽家园建设规划	50

4.1 现状及存在的问题	50

4.2 相关规划对移民村的定位	51

4.3 规划原则	51

4.4 扶持对象	52

4.5 扶持方向及内容	52

4.6优先保障项目	57

4.7 后期扶持资金安排	60

第5章 产业转型升级规划	62

5.1 现状及存在问题	62

5.2 相关规划对移民村的定位	62

5.3 规划原则	62

6.4 扶持对象	63

5.5 扶持方向及内容	63

5.6 优先保障项目	65

5.7 后期扶持资金安排	68

第6章 创业就业能力建设规划	69

6.1 移民劳动力现状及存在问题	69

6.2 扶持对象	69

6.3 培训内容	69

6.4 后期扶持资金安排	71

第7章 散居移民基础设施完善措施	72

7.1 现状及存在的问题	72

7.2 扶持对象	72

7.3 规划原则	72

7.4 扶持内容	72

7.5 优先保障项目	74

7.6 后期扶持资金安排	75

第8章 其他专项规划	81

第9章 后期扶持资金安排及年度计划	82

9.1投资估算	82

9.2资金筹措	82

9.3年度计划	82

第10章 规划实施的保障措施	85

10.1组织机构保障	85

10.2规划编报程序及分工	87

10.3规章制度建设	88

10.4监督保障体系	89

第11章 规划实施效果预测分析	92

11.1 经济效益	92

11.2 社会效益	92

11.3 生态效益	92

第12章 社会稳定风险分析	94

12.1风险预测	94

12.2风险防范和化解措施	95

12.3规划的合法性	95

12.4 规划的合理性	96

12.5 规划的可行性	96

附图	98

# 前  言

新中国成立以来，大埔县共建成小型12座小型水库，目前在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，小型水库移民为此作出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件，国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金，努力解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。经过“十一五”、“十二五”、“十三五”连续三个五年对小型水库移民后期扶持实施，切实解决了大部分移民安置区基础设施落后、移民饮水困难等一些问题，同时在基础设施建设、配套水利设施等项目移民后期扶持工作取得了一定的成绩，库区和移民安置区生产生活条件得到了较大改善，群众收入也大有提升，经济发展水平与当地社会经济的发展水平的差距在不断缩小。

为了尽快实现小型水库移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平目标，2020年 7月水利部下发《水利部办公厅关于大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号），同时广东省水利厅向各市县下发《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号），在此基础上，大埔县移民工作局组织编制《大埔县小型水库移民后期扶持“十四五”规划》，对下一个五年工作提出建设性规划意见。

受梅州市大埔县移民工作局委托，此次大埔县小型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作由广东江河工程咨询有限公司负责，编制过程包括  1、调查收集相关资料了解区域自然资源和经济社会发展状况；

2、总结后期扶持“十三五”规划实施情况，通过收集资料及走访移民 村组，总结提炼推进规划实施的经验做法，及发现存在问题并提出改进措施和建议；3、分析“十四五”期间移民发展的主要矛盾和瓶颈，围绕乡村振兴战略的推进与实施，找准解决移民发展主要问题的切入点；4、确定后期扶持“十四五”规划目标；5、对美丽家园建设、产业转型升级、就业创业能力、散居移民基础设施完善措施等四个专项提出详细规划；6、编制后期扶持资金估算及年度计划。于 2021 年1月，广东江河工程咨询有限公司编制完成了《大埔县小型水库移民后期扶持“十四五”规划》。

“十四五”规划是《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)规定开始水库移民 20 年扶持期的最后一个五年规划，十分重要，《大埔县小型水库移民后期扶持“十四五”规划》便在此背景下，同时根据水利部出台的《关于大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》等文件开展规划编制工作。本次规划主要内容包括美丽家园建设规划、产业转型升级规划、就业创业能力规划、散居移民基础设施完善规划等。

通过水库移民后期扶持的实施，到本次五年规划末期即 2025 年，使大埔县小型水库移民平均生活水平达到本市农村居民平均水平。

第1章  概述

1.1区域经济社会状况

1.1.1基本概况

大埔县，位于广东省东北部、韩江中上游，地处北纬24°01'～24°41'、东经116°18'～116°56'之间，东和北紧靠福建省漳州市平和县和龙岩市永定区，东南连接潮州市饶平县，西依梅县区、梅江区，南邻丰顺县和潮州市潮安区。大埔有“三区六乡”(三区：中央苏区、革命老区、边远山区，六乡：文化之乡、华侨之乡、世界长寿乡、中国青花瓷之乡、中国名茶之乡、中国蜜柚之乡)之称。

2019年，大埔县辖14个镇（湖寮、百侯、枫朗、大东、高陂、光德、桃源、大麻、三河、银江、洲瑞、茶阳、西河、青溪）和丰溪林场，镇、场下设256个村委会（居委会），其中村委会245个、居委会11个。总人口56.47万人，常住人口38.6万人。全县区域总面积2467平方千米。其中山地面积298万亩，耕地24.759万亩，是典型的“八山一水一分田”的山区县。

图1.1-1   大埔县地理区位图

1.1.2自然环境

大埔县属于亚热带季风气候，年平均气温22.1℃，年降水量1750.3毫米，年日照时数1656.9小时，水力资源丰富，雨量充沛，光照充足，属于冬暖夏凉，四季气候温和；其境内江河纵横，溪涧交错，素有“万川”之称。以北南走向的山脉，四周高，中间低，层峦起伏，千岩万壑，纵横交错，群山环绕，风景秀丽。其中林地面积19.84万公顷，森林覆盖率77.95%，活立木蓄积量1110万立方米；气候宜人，环境优美，民风淳朴，社会安定。

1.1.3历史及文化传承

大埔县物华天宝，人杰地灵，民风淳朴，山清水秀，具有丰富的自然和人文景观。其中三河坝是市级的重点旅游区，它地处水陆交通枢纽，两岸山峰耸翠，如诗如画；东岸有国家级革命遗址保护单位三河坝战役烈士纪念碑雄踞笔枝山头；西岸有明代兵部尚书翁万达墓、中山纪念堂等景点；在埔梅交界的阴那山，雄奇险峻，云雾飘渺、怪石嶙峋，旁有万福寺依山而建，素有“千年古刹”的美称，于韩江水系四大名寺之一；在水系旁有峰高路陡、竹海蕉林、石奇洞幽、寺庵掩映的双髻山，是省级森林度假区。

下有风光秀丽的丰溪林场，它是著名的省级自然资源保护区，区内古木参天，珍稀动植物众多，构成了天然生态公园；境区内有历史悠久的土围楼和方石楼，规模宏伟，独显客家特色，堪称世界民居建筑奇观。另外，前新加坡总理李光耀祖居以及“父子进士”石牌坊等都是著名的人文景观；以西河张弼士故居为中心的客家民俗文化村融合了客家民俗文化和张裕酒文化，是省级重点开发景区。这里的山水田园，土特名产，风味小吃以浓郁的客家民俗风情，正以其独特的魅力吸引着海内外游客。

1.1.4经济社会

2019年，大埔县经济社会保持平稳发展。全县生产总值92.51亿元，同比增长5.5%，增速排在全市第一；规上工业增加值10.74亿元，同比增长15.3%，排在全市第一；固定资产投资71.53亿元、社会消费品零售总额64.48亿元、贸易出口总额2.43亿美元，分别同比增长2.3%、9.3%和3.95%。三次产业结构比例为：25.84/27.29/46.87。分产业看，一产增加值23.91亿元，比增3.8%；二产增加值25.24亿元，比增10.4%；三产增加值43.36亿元，比增2.4%。全体居民人均可支配收入1.97万元，同比增长7.7%。

农、林、牧、渔四个产业统称为第一产业。全年总产值37.37亿元，同比增长3.5%，增加值23.91亿元，同比增长3.8%。第一产业占GDP比重25.84%，对GDP增长贡献率17%，拉动GDP增长0.9个百分点，对GDP增长贡献最小。工业与建筑业合并为第二产业。全年实现增加值25.24亿元，同比增长10.4%，对GDP增长贡献率达到61%，拉动GDP增长3.1个百分点，对GDP增速拉动最大。其中，工业增加值19.8亿元，同比增长12%，拉动GDP增长3个百分点；建筑业增加值5.44亿元，同比增长2.6%，拉动GDP增长0.1个百分点。除一、二产业外的其它所有行业，包括交通运输、邮政仓储、商品销售、金融服务、公共事务等均属于第三产业。全年实现增加值43.36亿元，同比增长2.4%，对GDP增长贡献率22%，拉动GDP增长1.1个百分点。第三产业占GDP比重接近一半，但对GDP增速拉动作用未及三分之一，影响力明显偏弱。

2019年，大埔县加快构建绿色产业体系，发展“五大产业”。新增省、市农业龙头企业6家、农民专业合作社53家、家庭农场59家，农业增加值增长3.8%。创建广东省全域旅游示范县，新增全国重点文物保护单位5处、中国传统村落18个。全县接待游客721万人次、旅游收入42.38亿元，分别同比增长10.58%和12.23%。县城工业小区被认定为集聚区、享受省级产业转移政策，全年全县陶瓷产值15.6亿元、电力产值19亿元，分别同比增长4.5%和34.7%。新兴产业加速发展，引进顺丰速运共建物流集散中心，国家级电子商务综合示范项目扎实推进。金融服务实体经济力度加大，存贷比提高至52.6%。2019年，大埔县抓好总投资411.83亿元、年度投资计划89.45亿元的119项重点项目建设，全年完成投资75.73亿元。积极争取上级资金，到位中央和省补助资金13.6亿元，地方政府债券11.69亿元。全年完成交通公路投资38.65亿元。“光网城市”建设加快，光纤入户率92%。完成电网建设年度任务，农村电网加快改造，建成新能源汽车充电桩45台。大埔县坚决打好防范化解重大风险攻坚战，累计投入6.04亿元，实施到村项目2600多个、到户项目13.4万个。全县贫困人口脱贫率99.96%，省定相对贫困村退出53个、退出率92.98%，1.04万人达到相对贫困人口退出标准、退出率96.52%。发放住房租赁补贴144户，完成201户农村危房改造。投入资金近12亿元推进医疗基础设施建设，建成各类医联体14个，创建省卫生镇3个、卫生村48个。城镇新增就业2058人，年末城镇登记失业率为2.61%。推进平安大埔、法治大埔建设，群众安全感位居全省第三、全市第一。详见表1-1。

表1-1 大埔县2019年经济社会基本情况统计表

| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅员面积 |  | km² | 2467 |
| 耕地面积 |  | 万亩 | 24.759 |
| 基层组织 | 乡（镇） | 个 | 14 |
|  | 村（居委会） | 个 | 11 |
|  | 村民小组 | 个 | 245 |
| 人口 | 合计 | 万人 | 56 |
|  | 农业 | 万人 | 39 |
|  | 非农业 | 万人 | 17 |
| 地区生产 总值 | 合计 | 亿元 | 92.51 |
|  | 第一产业 | 亿元 | 23.905 |
|  | 第二产业 | 亿元 | 25.245 |
|  | 第三产业 | 亿元 | 43.360 |
| 人口密度 |  | 人/km² | 227.00 |
| 农业人口人均耕地 |  | 亩/人 | 0.635 |
| 地方公共财政预算收入 |  | 亿元 | 8.279 |
| 地方公共财政预算支出 |  | 亿元 | 4.1184 |
| 农民居民人均可支配收入 |  | 元/人 | 19705 |

1.2 水库移民基本情况

1.2.1 小型水库基本情况

大埔县小型水库共有12座小型水库，分别是沐东水库、小留水库、上卢子水库、葵坑水库、白水礤水库、东山水库、三洲水库、禾坑水库、清水塘水库、柯陂水库、虾公岭水库、大靖水库。小型水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益。其中共涉及移民5741人。

1.2.2 移民人口及分布情况

根据《广东省小型移民后期扶持计划项目管理暂行办法》粤水移民【2012】22号文件，农村安置的小型水库移民，即：2006年6月30日前已搬迁，经省政府批准核定的水库移民现状人口；2006年7月1日以后搬迁的水库移民原迁人口。

大埔县小型水库扶持后期涉及的移民包括12库。移民分布在12个镇、42个行政村、107个自然村，共1410户、5741人。移民人口分布主要为集中和分散两种方式，大部分移民分散安置在大埔县偏远山村，有少部分移民集中安置在郊区，移民安置区耕地少，山地多，自然条件偏差，生存环境一般。大部分移民安置区距离县区比较远，移民出行比较困难。水库移民分布情况详见表1.2-1。

表1.2-1 大埔县2020年末小型水库移民分布表

| 乡镇 | 村 | 总人口 |  | 移民人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人口 | 合计 |  | 其中; |  |
|  |  | （户） | （人） | 户数 | 人口 | 原迁人口 | 增长人口 |
|  |  |  |  | （户） | （人） | （人） | （人） |
| 大麻镇 | 小留村 | 24 | 96 | 16 | 64 | 73 | -9 |
|  | 中村 | 18 | 54 | 12 | 36 | 38 | -2 |
|  | 附麻村 | 15 | 45 | 10 | 30 | 30 | 0 |
| 三河镇 | 小坑村 | 5 | 5 | 3 | 3 | 105 | -102 |
|  | 汇城村 | 6 | 17 | 4 | 11 | 40 | -29 |
|  | 旧寨村 | 14 | 42 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 湖寮镇 | 葵坑村 | 146 | 468 | 97 | 312 | 555 | -243 |
|  | 密坑村 | 44 | 144 | 29 | 96 | 118 | -22 |
|  | 大安村 | 18 | 56 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| 西河镇 | 大靖村 | 65 | 222 | 43 | 148 | 160 | -12 |
|  | 岩下村 | 23 | 111 | 15 | 74 | 76 | -2 |
|  | 上黄沙村 | 65 | 201 | 43 | 134 | 145 | -11 |
| 洲瑞镇 | 嶂岸村 | 44 | 185 | 29 | 123 | 137 | -14 |
|  | 大坑村 | 24 | 111 | 16 | 74 | 76 | -2 |
| 百侯镇 | 横乾村 | 206 | 914 | 137 | 609 | 590 | 19 |
|  | 南山村 | 243 | 891 | 162 | 594 | 791 | -197 |
|  | 侯南村 | 3 | 8 | 2 | 5 | 13 | -8 |
|  | 曲滩村 | 29 | 110 | 19 | 73 | 99 | -26 |
|  | 白罗村 | 90 | 374 | 60 | 249 | 260 | -11 |
|  | 苏姑坪村 | 21 | 81 | 14 | 54 | 56 | -2 |
| 高陂镇 | 陂寨村 | 77 | 368 | 51 | 245 | 318 | -73 |
|  | 三岗村 | 5 | 21 | 3 | 14 | 17 | -3 |
|  | 坪溪村 | 54 | 237 | 36 | 158 |  | 0 |
|  | 代富村 | 6 | 20 | 4 | 13 | 16 | -3 |
|  | 稼社村 | 21 | 122 | 14 | 81 | 95 | -14 |
|  | 党溪村 | 51 | 311 | 34 | 207 | 245 | -38 |
|  | 乌槎村 | 35 | 141 | 23 | 94 | 118 | -24 |
|  | 古东村 | 135 | 596 | 90 | 397 | 302 | 95 |
|  | 三洲村 | 323 | 1343 | 215 | 895 | 1052 | -157 |

续表1.2-1 大埔县2020年末小型水库移民分布表

| 乡镇 | 村 | 总人口 |  | 移民人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人口 | 合计 |  | 其中; |  |
|  |  | （户） | （人） | 户数 | 人口 | 原迁人口 | 增长人口 |
|  |  |  |  | （户） | （人） | （人） | （人） |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 青溪镇 | 下坪沙村 | 116 | 495 | 77 | 330 | 344 | -14 |
| 大东镇 | 富溪村 | 6 | 39 | 4 | 26 | 31 | -5 |
| 枫朗镇 | 王兰村 | 18 | 57 | 12 | 38 | 45 | -7 |
|  | 仙子下村 | 8 | 35 | 5 | 23 | 101 | -78 |
|  | 隔背村 | 6 | 15 | 4 | 10 | 24 | -14 |
|  | 墩背村 | 11 | 56 | 7 | 37 | 225 | -188 |
| 银江镇 | 坑口村 | 18 | 66 | 12 | 44 | 89 | -45 |
|  | 河口村 | 3 | 15 | 2 | 10 | 11 | -1 |
|  | 冠山村 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 茶阳镇 | 群丰村 | 113 | 482 | 75 | 321 | 341 | -20 |
|  | 迪麻村 | 3 | 18 | 2 | 12 | 346 | -334 |
|  | 安乐村 | 8 | 33 | 5 | 22 | 22 | 0 |
|  | 各奄村 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 总计 |  | 2115 | 8612 | 1410 | 5741 | 7184 | 0 |

1.2.3 移民经济社会与资源状况

      - 1.2.3.1移民安置区自然资源基本情况

经调查走访，大埔县移民安置区主要农作物有：水稻、玉米和薯类等。播种面积最多的农作物为水稻，播种面积占农作物总播种面积的70%，其次为玉米、蚕豌豆和薯类占16%，粮食作物以水稻为主，其次为玉米、蚕豌豆和薯类等，经济作物主要有蜜柚、花生、木薯和烤烟等。

大埔县总耕地面积26.10万亩，移民人均耕地0.36亩，是一个典型的人多地少的山区县。

      - 1.2.3.2移民安置区社会经济基本情况

大埔县共有移民 5741人，库区和移民安置区地处边远山区，地理位置偏僻，环境条件偏差，经济基础薄弱，县区内群山环绕，农田耕地少，无任何工业设施，主要是旅游业、传统的农业经济；移民收入主要靠外出务工、农业耕种；以种植水稻、蔬菜等粮食作物及柚子、茶叶等经济作物，经济收入低，主要支出为日常生活开支、子女上学、看病等生活开销和柚子、茶叶等经济作物的种植、管理等费用。移民收入达不到当地农村居民的平均水平，移民生活水平有待进一步提高。

      - 1.2.3.3移民劳动力培训、就业状况

根据入户调查，大埔县移民安置区共有移民5741人，其中劳动人口为3445人，外出务工为3100人，在家务农为345人。外出务工移民因缺少劳动技能和学历知识，在外只能靠出卖体力，收入低，收入不稳定，不利于移民的长久发展；在家耕种的移民，因缺乏产业扶持和作物种植培训等，往往不敢大批种植，遇到自然灾害的时候，没有收成，经济损失大。在自然环境和自身条件劣势下，水库移民发展受到限制，收入来源单一、不稳定，移民人均收入水平达不到当地农村居民的平均水平。在新时期下，经济产业不断升级，就业形势越来越严峻，为适应新时期的变化，提高移民劳动力总体素质，加强创业就业能力培训，显得愈发紧迫。

      - 1.2.3.4移民生产、生活状况

经过现场调查及资料收集，移民村交通、通讯、供电、供水及文教卫生医疗等方面的公共基础设施情况如下：

- 人畜饮水状况

大埔县大部分移民居住在偏远山村，人口分散，水的供水方式主要以分散式供水为主。经过多年规划建设，大部分移民村已建设有饮水池和配套官网，饮水质量基本达标，但有少数移民村存在饮水不方便。

- 供电状况

大埔县移民安置区共1410户移民已全部通电，不存在不通电的情况。但有不少移民村缺少路灯照明，夜晚出行不便。

- 交通状况

大埔县移民村多数已经铺设水泥路或硬化处理，但道路的建设远远没能达到乡村振兴战略对交通运输条件的需要，仍然存在部分社路泥沙飞扬，一逢雨季泥泞难走的情况。

- 医疗卫生

大部分移民安置区地处于偏远山区，自然条件差，不少移民村村内无卫生所，移民村组距离镇、县医院比较远，导致移民看病难。

- 农田水利设施

在现场的走访调查过程中，移民反应一些农田水利设施年久失修，运行效果不能满足农业生产需要；同时根据农业生产的发展需要新修建部分水利沟渠。完善农田水利设施也成了当下移民村庄较为普遍的诉求。

通过了解，农田水利基础设施落较为后，抗御旱涝等自然灾害的能力比较弱，基本属于“望天田”。现状农田水渠较多为自然土渠或已年久失修，渠道不畅、损耗大，遇旱成灾；同时缺乏排水沟，农遇雨成涝，难以排渍。农田水利基础设施的薄弱，使得农业生产收成难保，挫伤了部分农民种粮的积极性，极大地影响了粮食生产。

（6）通讯、广播电视

全市移民村有线电视覆盖率逐年提高，有线电视信号及广播电视的无线信号基本全面覆盖达到进户条件。

- 生态环境

大埔县移民村庄人居环境总体整洁，但与美丽家园建设目标仍有

一些距离。库区部分村庄内小巷道未进行硬化，雨天泥泞不堪，村民出入不方便。在走访调查的过程中发现，部分村庄存在生活污水排水沟淤堵、污染环境的问题，而且严重影响了村庄优美的环境。村内污水排放及收集不完善，大部分移民村庄污水散排，人居环境受影响。

- 文化活动场所

受条件限制，移民安置区文化活动比较缺乏，村民文化生活相对单一，村庄活力不够，丰富业余生活成为村民的渴望。

（7）库区环境

本期规划涉及的12宗小型水库，早的建于上世纪50年代，最迟的也是建于70年代，它们在不同的时期，均发挥了不小的经济效益和社会效益。经过几十年的运行，高陂镇三洲水库、湖寮镇葵坑水库、百侯镇东山水库等部分小型水库，库区塌岸、滑坡导致水库淤积严重，库容逐年减少。

表2.2  水库运行对环境的影响

| 序号 | 水库名称 | 塌岸情况 | 滑坡情况 | 浸没情况 | 对移民生产生活的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三洲水库 | 0.8 km | 1200m | 90亩 | 2653移民人口受影响 |
| 2 | 葵坑水库 | 0.3 km | 170m | 20亩 | 714移民人口受影响 |
| 3 | 东山水库 | 0.21km | 320m | 22亩 | 1738移民人口受影响 |

表1.2-3  大埔县2020年末小型水库移民经济社会状况汇总表

| 自然村 | 分类 | 户（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地资源 |  |  |  | 收入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯农户 | 农业兼业户 | 其他 | 总计 | 总计 | 其中：劳动力 |  |  |  |  |  | 面积 |  |  | 人均耕园地 | 村集体收入 | 移民人均可支配收入（元/人） |
|  |  |  |  |  |  |  | 从事家庭经营 | 外出务工 |  |  |  | 合计 | 耕地 | 园地 | 总计 | （亩/人） | （万元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乡外 | 县外 | 省外 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 县内 | 省内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礤上 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 41 | 2 | 5 | 15 | 2 | 22 | 25 | 5.90 | 8.86 | 14.76 | 0.36 | 2.46 | 12000 |
| 书斋前 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.38 | 0.58 | 0.96 | 0.32 | 0.18 | 13000 |
| 刘完 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.48 | 0.72 | 1.20 | 0.30 | 0.24 | 12230 |
| 寨子背 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.42 | 0.63 | 1.05 | 0.35 | 0.18 | 11007 |
| 塔下 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1.66 | 2.50 | 4.16 | 0.32 | 0.78 | 12108 |
| 虎头坑 | 分散安置 | 6 | 4 | 2 | 12 | 36 | 2 | 4 | 13 | 2 | 19 | 22 | 4.54 | 6.80 | 11.34 | 0.32 | 2.16 | 12640 |
| 苏屋 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 2 | 4 | 11 | 2 | 16 | 18 | 3.72 | 5.58 | 9.30 | 0.31 | 1.8 | 11376 |
| 上卢 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.37 | 0.55 | 0.92 | 0.31 | 0.18 | 12514 |
| 红联 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 12640 |
| 东风 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.94 | 1.42 | 2.36 | 0.30 | 0.48 | 12755 |
| 东门 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.35 | 0.58 | 0.29 | 0.12 | 12870 |
| 船枋坑 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 9 | 28 | 2 | 3 | 10 | 2 | 15 | 17 | 3.57 | 5.36 | 8.93 | 0.32 | 1.68 | 11583 |
| 围子里 | 集中安置 | 46 | 27 | 18 | 91 | 292 | 18 | 35 | 105 | 18 | 158 | 175 | 40.99 | 61.48 | 102.46 | 0.35 | 17.52 | 12741 |
| 五一 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3.09 | 4.63 | 7.72 | 0.39 | 1.2 | 12641 |
| 曾屋 | 集中安置 | 10 | 6 | 4 | 19 | 57 | 3 | 7 | 21 | 3 | 31 | 34 | 9.68 | 14.52 | 24.20 | 0.42 | 3.42 | 11377 |
| 梅潭 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 39 | 2 | 5 | 14 | 2 | 21 | 23 | 7.29 | 10.93 | 18.21 | 0.47 | 2.34 | 12515 |
| 半径 | 分散安置 | 6 | 4 | 2 | 12 | 37 | 2 | 4 | 13 | 2 | 20 | 22 | 7.60 | 11.41 | 19.01 | 0.51 | 2.22 | 12985 |
| 下赖 | 分散安置 | 7 | 4 | 3 | 13 | 47 | 3 | 6 | 17 | 3 | 25 | 28 | 7.73 | 11.59 | 19.32 | 0.41 | 2.82 | 13100 |
| 何屋 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.58 | 2.37 | 3.95 | 0.33 | 0.72 | 13215 |
| 坪中 | 集中安置 | 9 | 5 | 4 | 18 | 59 | 4 | 7 | 21 | 4 | 32 | 35 | 6.21 | 9.31 | 15.52 | 0.26 | 3.54 | 11894 |
| 大黄沙 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 13 | 1.85 | 2.78 | 4.63 | 0.21 | 1.32 | 13083 |
| 埠上 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.54 | 0.81 | 1.35 | 0.17 | 0.48 | 12642 |
| 山塘背 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1.08 | 1.62 | 2.69 | 0.13 | 1.2 | 15170 |
| 石坪子 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | 2 | 3 | 10 | 2 | 16 | 17 | 1.25 | 1.87 | 3.12 | 0.11 | 1.74 | 13000 |
| 岌背 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0.59 | 0.88 | 1.47 | 0.09 | 1.02 | 11700 |
| 下湖 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 0.10 | 0.48 | 9360 |
| 角口 | 集中安置 | 22 | 13 | 9 | 43 | 134 | 8 | 16 | 48 | 8 | 72 | 80 | 6.65 | 9.98 | 16.63 | 0.12 | 8.04 | 11232 |
| 第八 | 分散安置 | 6 | 3 | 2 | 11 | 36 | 2 | 4 | 13 | 2 | 19 | 22 | 2.14 | 3.22 | 5.36 | 0.15 | 2.16 | 12355 |
| 第七 | 集中安置 | 9 | 5 | 4 | 18 | 87 | 5 | 10 | 31 | 5 | 47 | 52 | 6.22 | 9.33 | 15.55 | 0.18 | 5.22 | 11120 |
| 李屋 | 集中安置 | 6 | 4 | 2 | 12 | 55 | 3 | 7 | 20 | 3 | 30 | 33 | 4.72 | 7.08 | 11.80 | 0.21 | 3.3 | 8896 |
| 第五 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2.12 | 3.18 | 5.30 | 0.28 | 1.14 | 10675 |
| 权一 | 集中安置 | 15 | 9 | 6 | 29 | 131 | 8 | 16 | 47 | 8 | 71 | 79 | 18.99 | 28.49 | 47.48 | 0.36 | 7.86 | 11742 |
| 权二 | 集中安置 | 14 | 8 | 5 | 27 | 103 | 6 | 12 | 37 | 6 | 56 | 62 | 19.41 | 29.12 | 48.53 | 0.47 | 6.18 | 10568 |
| 乾三 | 集中安置 | 14 | 8 | 5 | 27 | 144 | 9 | 17 | 52 | 9 | 78 | 86 | 35.28 | 52.93 | 88.21 | 0.61 | 8.64 | 8455 |
| 乾四 | 集中安置 | 20 | 12 | 8 | 40 | 181 | 11 | 22 | 65 | 11 | 98 | 109 | 57.65 | 86.48 | 144.14 | 0.80 | 10.86 | 10145 |
| 乾五 | 分散安置 | 7 | 4 | 3 | 14 | 50 | 3 | 6 | 18 | 3 | 27 | 30 | 20.70 | 31.06 | 51.76 | 1.04 | 3 | 11160 |
| 五斗里 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.69 | 4.04 | 6.73 | 1.35 | 0.3 | 10044 |
| 周屋坎 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11.20 | 16.80 | 27.99 | 1.75 | 0.96 | 9040 |
| 下新甫 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2.10 | 3.15 | 5.25 | 0.35 | 0.9 | 9944 |
| 楼仔下 | 分散安置 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 | 2 | 3 | 10 | 2 | 15 | 17 | 3.14 | 4.70 | 7.84 | 0.28 | 1.68 | 8949 |
| 上门 | 集中安置 | 13 | 8 | 5 | 26 | 93 | 6 | 11 | 33 | 6 | 50 | 56 | 14.88 | 22.32 | 37.20 | 0.40 | 5.58 | 8054 |
| 圩里 | 集中安置 | 15 | 9 | 6 | 30 | 112 | 7 | 13 | 40 | 7 | 60 | 67 | 14.34 | 21.50 | 35.84 | 0.32 | 6.72 | 8860 |
| 段二 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1.64 | 2.46 | 4.10 | 0.26 | 0.96 | 9746 |
| 段三 | 集中安置 | 16 | 9 | 6 | 31 | 128 | 8 | 15 | 46 | 8 | 69 | 77 | 10.49 | 15.73 | 26.21 | 0.20 | 7.68 | 8771 |
| 蕉仔下 | 集中安置 | 8 | 5 | 3 | 16 | 55 | 3 | 7 | 20 | 3 | 30 | 33 | 3.60 | 5.41 | 9.01 | 0.16 | 3.3 | 7894 |
| 段一 | 集中安置 | 16 | 9 | 6 | 31 | 109 | 7 | 13 | 39 | 7 | 59 | 65 | 6.43 | 9.64 | 16.07 | 0.15 | 6.54 | 8683 |
| 红光 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0.90 | 1.35 | 2.26 | 0.13 | 1.02 | 9552 |
| 市坑 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.24 | 0.36 | 0.60 | 0.12 | 0.3 | 8597 |
| 坑口村 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0.56 | 0.84 | 1.40 | 0.11 | 0.78 | 7737 |
| 外围 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 39 | 2 | 5 | 14 | 2 | 21 | 23 | 1.51 | 2.26 | 3.77 | 0.10 | 2.34 | 8511 |
| 湖洋 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1.01 | 1.51 | 2.52 | 0.12 | 1.26 | 9362 |
| 围里 | 集中安置 | 6 | 4 | 2 | 12 | 60 | 4 | 7 | 22 | 4 | 32 | 36 | 3.60 | 5.40 | 9.00 | 0.15 | 3.6 | 8425 |
| 坎头 | 集中安置 | 17 | 10 | 7 | 33 | 148 | 9 | 18 | 53 | 9 | 80 | 89 | 10.66 | 15.98 | 26.64 | 0.18 | 8.88 | 10111 |
| 南丰 | 分散安置 | 8 | 5 | 3 | 15 | 41 | 2 | 5 | 15 | 2 | 22 | 25 | 3.44 | 5.17 | 8.61 | 0.21 | 2.46 | 11122 |
| 石岩塘 | 集中安置 | 7 | 4 | 3 | 14 | 54 | 3 | 6 | 19 | 3 | 29 | 32 | 5.18 | 7.78 | 12.96 | 0.24 | 3.24 | 13346 |
| 留二 | 集中安置 | 11 | 6 | 4 | 21 | 105 | 6 | 13 | 38 | 6 | 57 | 63 | 11.34 | 17.01 | 28.35 | 0.27 | 6.3 | 12011 |
| 河下十 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.72 | 1.08 | 1.80 | 0.30 | 0.36 | 14414 |
| 留一 | 集中安置 | 14 | 8 | 6 | 28 | 117 | 7 | 14 | 42 | 7 | 63 | 70 | 16.85 | 25.27 | 42.12 | 0.36 | 7.02 | 12972 |
| 河下九 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2.94 | 4.41 | 7.34 | 0.43 | 1.02 | 14269 |
| 下老屋 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2.90 | 4.35 | 7.26 | 0.52 | 0.84 | 12843 |
| 溪口 | 集中安置 | 18 | 11 | 7 | 36 | 158 | 9 | 19 | 57 | 9 | 85 | 95 | 20.22 | 30.34 | 50.56 | 0.32 | 9.48 | 11558 |
| 且富 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2.00 | 3.00 | 4.99 | 0.38 | 0.78 | 12714 |
| 甲溪 | 集中安置 | 7 | 4 | 3 | 14 | 81 | 5 | 10 | 29 | 5 | 44 | 49 | 14.93 | 22.39 | 37.32 | 0.46 | 4.86 | 15257 |
| 田心 | 集中安置 | 8 | 5 | 3 | 16 | 83 | 5 | 10 | 30 | 5 | 45 | 50 | 18.36 | 27.54 | 45.90 | 0.55 | 4.98 | 13731 |
| 白楼 | 集中安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 75 | 5 | 9 | 27 | 5 | 41 | 45 | 9.00 | 13.50 | 22.50 | 0.30 | 4.5 | 16477 |
| 浮洋 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2.16 | 3.24 | 5.40 | 0.36 | 0.9 | 14830 |
| 桐仔坑 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.90 | 2.85 | 4.75 | 0.43 | 0.66 | 13347 |
| 竹头背 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 14 | 3.13 | 4.69 | 7.82 | 0.34 | 1.38 | 12012 |
| 下屋 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 9 | 33 | 2 | 4 | 12 | 2 | 18 | 20 | 5.39 | 8.08 | 13.46 | 0.41 | 1.98 | 13731 |
| 陂子头 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2.74 | 4.11 | 6.85 | 0.49 | 0.84 | 12358 |
| 大塘头 | 分散安置 | 5 | 3 | 2 | 10 | 47 | 3 | 6 | 17 | 3 | 25 | 28 | 5.64 | 8.46 | 14.10 | 0.30 | 2.82 | 14830 |
| 江四 | 集中安置 | 14 | 8 | 5 | 27 | 127 | 8 | 15 | 46 | 8 | 69 | 76 | 17.27 | 25.91 | 43.18 | 0.34 | 7.62 | 13347 |
| 下段 | 集中安置 | 15 | 9 | 6 | 29 | 129 | 8 | 15 | 46 | 8 | 70 | 77 | 16.51 | 24.77 | 41.28 | 0.32 | 7.74 | 12012 |
| 段二 | 分散安置 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 | 2 | 3 | 10 | 2 | 16 | 17 | 3.60 | 5.39 | 8.99 | 0.31 | 1.74 | 10811 |
| 江三 | 集中安置 | 11 | 6 | 4 | 21 | 92 | 6 | 11 | 33 | 6 | 50 | 55 | 9.13 | 13.69 | 22.82 | 0.25 | 5.52 | 12358 |
| 段一 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1.59 | 2.38 | 3.97 | 0.20 | 1.2 | 11122 |
| 外楼 | 集中安置 | 14 | 8 | 6 | 28 | 106 | 6 | 13 | 38 | 6 | 57 | 64 | 6.73 | 10.09 | 16.82 | 0.16 | 6.36 | 13347 |
| 内楼 | 集中安置 | 19 | 11 | 7 | 37 | 152 | 9 | 18 | 55 | 9 | 82 | 91 | 18.85 | 28.27 | 47.12 | 0.31 | 9.12 | 12012 |
| 村一 | 集中安置 | 8 | 5 | 3 | 15 | 64 | 4 | 8 | 23 | 4 | 35 | 38 | 6.35 | 9.52 | 15.87 | 0.25 | 3.84 | 10811 |
| 荣林 | 集中安置 | 28 | 17 | 11 | 55 | 235 | 14 | 28 | 85 | 14 | 127 | 141 | 30.08 | 45.12 | 75.20 | 0.32 | 14.1 | 9730 |
| 塘面 | 集中安置 | 8 | 5 | 3 | 15 | 73 | 4 | 9 | 26 | 4 | 39 | 44 | 7.59 | 11.39 | 18.98 | 0.26 | 4.38 | 11122 |
| 维新 | 集中安置 | 15 | 9 | 6 | 29 | 123 | 7 | 15 | 44 | 7 | 66 | 74 | 14.27 | 21.40 | 35.67 | 0.29 | 7.38 | 10010 |
| 圩队 | 集中安置 | 10 | 6 | 4 | 20 | 80 | 5 | 10 | 29 | 5 | 43 | 48 | 10.24 | 15.36 | 25.60 | 0.32 | 4.8 | 12012 |
| 丘屋 | 集中安置 | 8 | 5 | 3 | 16 | 62 | 4 | 7 | 22 | 4 | 33 | 37 | 8.68 | 13.02 | 21.70 | 0.35 | 3.72 | 10811 |
| 外禾 | 集中安置 | 14 | 8 | 6 | 28 | 111 | 7 | 13 | 40 | 7 | 60 | 67 | 16.87 | 25.31 | 42.18 | 0.38 | 6.66 | 11892 |
| 内禾 | 集中安置 | 25 | 15 | 10 | 49 | 219 | 13 | 26 | 79 | 13 | 118 | 131 | 35.92 | 53.87 | 89.79 | 0.41 | 13.14 | 8757 |
| 上关 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 9 | 2 | 14 | 16 | 4.58 | 6.86 | 11.44 | 0.44 | 1.56 | 10010 |
| 马仔丘 | 分散安置 | 6 | 4 | 2 | 12 | 38 | 2 | 5 | 14 | 2 | 21 | 23 | 7.14 | 10.72 | 17.86 | 0.47 | 2.28 | 11011 |
| 背坑 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.71 | 2.57 | 4.28 | 0.61 | 0.42 | 10811 |
| 长墩水 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5.08 | 7.63 | 12.71 | 0.79 | 0.96 | 9730 |
| 楼仔 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.44 | 2.16 | 3.60 | 0.36 | 0.6 | 10703 |
| 上輋 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 1.12 | 1.87 | 0.47 | 0.24 | 11773 |
| 六队 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 13 | 5.35 | 8.03 | 13.38 | 0.61 | 1.32 | 9009 |
| 四队 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3.48 | 5.22 | 8.70 | 0.79 | 0.66 | 9910 |
| 双坝 | 分散安置 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 | 2 | 3 | 10 | 2 | 15 | 17 | 3.36 | 5.04 | 8.40 | 0.30 | 1.68 | 9730 |
| 黄竹 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1.54 | 2.30 | 3.84 | 0.24 | 0.96 | 10703 |
| 河陂坑 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.77 | 1.15 | 1.92 | 0.19 | 0.6 | 11773 |
| 教二 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.42 | 0.62 | 1.04 | 0.26 | 0.24 | 12950 |
| 沐和 | 集中安置 | 32 | 19 | 13 | 64 | 254 | 15 | 30 | 91 | 15 | 137 | 152 | 28.45 | 42.67 | 71.12 | 0.28 | 15.24 | 14245 |
| 沐东 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.72 | 1.08 | 1.80 | 0.30 | 0.36 | 12821 |
| 连塘 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.54 | 2.30 | 3.84 | 0.32 | 0.72 | 11539 |
| 社联 | 分散安置 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38 | 2 | 5 | 14 | 2 | 21 | 23 | 5.17 | 7.75 | 12.92 | 0.34 | 2.28 | 10385 |
| 礤上 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.58 | 2.38 | 3.96 | 0.36 | 0.66 | 12462 |
| 迪昌 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.82 | 2.74 | 4.56 | 0.38 | 0.72 | 11216 |
| 角丰 | 分散安置 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2.88 | 4.32 | 7.20 | 0.40 | 1.08 | 13459 |
| 岺头 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1.01 | 1.68 | 0.42 | 0.24 | 12113 |
| 陶西 | 分散安置 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.06 | 1.58 | 2.64 | 0.44 | 0.36 | 14536 |

1.3“十三五”期间移民后期扶持情况

“十三五”期间，中央、省、市（县）政府以及职能部门加大了农村基础设施建设投入力度，在省委、省政府的正确领导下，在广东省水利厅移民办的指导和支持下，大埔县水库移民工作始终坚持以构建稳定和谐库区和移民安置区为主线，以促进库区和移民安置区经济社会发展为重点，以完善移民后期扶持政策和创新移民工作管理机制为动力，较好地实施了规划中的移民项目。

1.3.1“十三五”后期扶持规划情况

“十三五”期间，大埔县移民脱贫解困规划项目40宗，规划总投资915.48万元，收益移民2543人。

移民增收规划了土地开发与整理项目1宗，规划总投资2.5万元，收益移民130人；规划农田水利配套设施项目9宗，规划总投资132万元，收益移民2946人；规划生产开发项目14宗，规划总投资158万元，收益移民1726人；规划劳动力技能培训及职业教育项目1宗，规划总投资7.05万元，收益移民47人。

美丽家园建设规划，规划了饮水安全项目10宗，规划总投资305.94万元；规划机耕道吗项目9宗，规划总投资243.20万元；规划供电项目3宗，规划总投资16.5万元；厕所革命项目规划1宗，规划投资12万元，路面硬化项目6宗，规划投资201.77万元，环境整治12宗，规划投资51万元，绿化美化项目10宗，规划投资126.5；在社会事业基础设施方面，规划文化教育项目3宗，规划总投资78万元；规划医疗卫生项目1宗，规划总投资3.36万元；规划生态建设及环境保护项目34宗，规划总投资93.6万元。

移民脱贫解困规划投资915.48万元，占总投资39.01%，移民增收规划投资299.55 万元， 占总投资的 12.76%； 美丽家园建设规划投资 1131.87万元，占总投资的 48.23%。

表8.1   小型水库移民后期扶持“十三五”规划投资表

| 序号 | 项目分类 | 镇数 | 行政村数 | 自然村数 | 0.5厘加价基金 | 移民筹 | 投资（万元） | 占总投资的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移民脱贫解困规划 | 1 | 8 | 40 | 915.48 |  | 915.48 | 39.01 |
| 2 | 移民增收规划 | 10 | 22 | 24 | 299.55 |  | 299.55 | 12.76 |
| 3 | 美丽家园建设规划 | 9 | 32 | 46 | 1107.87 | 24 | 1131.87 | 48.23 |
| 合计 |  | 20 | 62 | 74 | 2322.90 | 24 | 2346.90 | 100 |

1.3.2“十三五”后期扶持规划完成情况

移民脱贫解困实施35宗，总投资1100万元；移民增收基本口粮改造项目2宗，总投资5万元，水利设施配套项目6宗，投资100万元，种植业项目3宗，投资50万元，技能培训30人，投资10万元。

美丽家园实施饮水安全项目8宗，投资160.77万元，道路交通项目5宗，投资120万元，供电项目2宗，投资20万元，文化广场项目5宗，投资150。3万元，路灯项目2宗，投资24万元，路面硬化项目12宗，投资150.3万元，文化教育项目2宗，投资60万元，医疗卫生项目3宗，投资3.36万元，垃圾处理项目8宗，投资6.6万元，厕所革命项目5宗，投资20万元，人居环境项目30宗185万元。

| 表1.3-1 大埔县型水库移民后期扶持“十三五”规划实施情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | “十三五”规划情况 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 后期扶持资金（万元） | 数量 | 后期扶持资金（万元） |
| 移民脱贫解困 |  | 建成一村一品特色村 | 个 |  |  |  |  |
|  | 教育培训 | 总计 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：贫困移民 | 人 |  |  |  |  |
|  | 基本住房改造 |  | 个 | 40 | 915.48 | 35 | 1100 |
| 移民增收 | 基本口粮田及水利设施配套建设 | 基本口粮田改造项目 | 个 | 1 | 2.5 | 2 | 5 |
|  |  | 水利设施配套项目 | 个 | 9 | 132 | 6 | 100 |
|  |  | 其他项目 | 个 |  |  |  |  |
|  | 生产开发 | 种植业项目 | 个 | 10 | 112.5 | 6 | 89.6 |
|  |  | 养殖业项目 | 个 | 4 | 45.5 | 3 | 50 |
|  | 劳动力技能培训及职业教育 | 职业教育 | 人次 |  |  |  |  |
|  |  | 职业技能培训 | 人次 | 47 | 7.05 | 30 | 10 |
|  |  | 实用技术培训 | 人次 |  |  |  |  |
| 美丽家园建设 | 基础设施 | 饮水安全项目 | 个 | 10 | 305.94 | 8 | 160.77 |
|  |  | 道路交通项目 | 个 | 15 | 243.2 | 5 | 120 |
|  |  | 供电项目 | 个 | 3 | 16.5 | 2 | 20 |
|  |  | 文化广场 | 个 | 0 | 0 | 5 | 150 |
|  |  | 路面硬化 | 宗 | 8 | 201.77 | 12 | 150.3 |
|  |  | 亮化 | 个 | 0 | 0 | 2 | 24 |
|  |  | 其他项目 | 个 |  |  |  |  |
|  | 社会事业设施 | 文化教育 | 个 | 5 | 78 | 2 | 60 |
|  |  | 医疗卫生 | 个 | 3 | 3.36 | 3 | 3.36 |
|  | 生态建设及环境保护 | 垃圾处理 | 个 | 11 | 6.6 | 8 | 6.6 |
|  |  | 厕所革命 |  | 6 | 12 | 5 | 20 |
|  |  | 绿化美化 | 个 | 10 | 126.5 | 15 | 90 |
|  |  | 人居环境 | 个 | 17 | 138 | 15 | 95 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.3 规划实施效果评价

（1）经济效益评价：

通过移民脱贫解困规划，解决特困移民生活贫困问题，改善移民的居住环境，增强移民幸福感；通过移民增收规划，完善水利配套设施，提高当地的农业生产效率，拓宽移民收入渠道，提高移民收入水平，促进当地农业经济的发展。

- 社会效益评价：

通过美丽家园建设中饮水安全项目规划，进一步解决了人畜饮水安全问题，提高人畜饮水的水量和水质，移民日常生活得到了基本保障；通过对道路交通改善项目的实施，有利于当地移民的出行、货物的流通和中转，带动当地经济的发展；通过文化教育项目的实施，让移民学习知识、拓宽视野，丰富精神文化生活，在生活得到保障的基础上，加强对移民精神文明建设，提升移民整体的综合素质，有利于移民发展和社会安定。

- 环境效益评价

“十三五”期间，通过美丽家园建设和生态建设和环境保护规划的实施，改变了农村居住环境“脏、乱、差”的局面，改善了居住条件。农田水利配套设施规划强调流域水资源的统一规划， 减少了水土流失， 强调对环境的改善作用， 并对水土保持规划相协调， 将有利于生态环境的保护，对库区和移民安置区生态环境改善产生积极影响。

1.3.4 规划实施中存在的问题

“十三五”规划期间，小型水库移民后期扶持取得了很多成效，解决了很多移民的遗留问题，但从实施情况的回顾来看，很多地方还有待改进：

（1）档案管理不规范。一是没有在项目完工时建档；二是档案资料不够完整；三是项目档案没有实行分类管理和分年度管理。

（2）部分移民项目投资小，分布较散，难有监理单位、设计单位愿意接手，造成落实工程相关监督制度困难，只能依托移民村当地自建自管工程建设。

（3）项目管理方面：一是个别工程验收程序不规范，项目的验收文件上未见移民人员代表的签字，未按规定组织相关人员进行验收；二是监理工作管理不到位，监理日志记录与事实不符合，且监理日志缺驻工地监理工程师签字；三是个别工程设计变更手续未完善；四是个别项目施工结算不及时；五是个别项目结算与预算套用定额不一致。

1.3.5 对策及建议

- 高度重视移民项目的管理工作，认真查找改善工作中的不足。

（2）依照《关于开展大中型水库移民后期扶持项目民主化建设管理试点工作的指导意见》（发改农经〔2015〕1346号）以及省里相关配套政策，结合本地区实际，积极探索农村公共基础设施民主化建设管理新机制，在大中型水库移民后期扶持项目中积极推广民主化建设管理模式，维护水库移民在后期扶持项目建设中的知情权、参与权、决策权和监督权，把水库移民后期扶持项目建设好、管理好。

（2）切实保障后扶移民权益，完善各移民项目全程公开透明、公示、监督检查程序。

（3）加强项目档案的归档工作，按照广东省水库移民后期扶持档案管理实施细则（试行）》（粤移〔2013〕48号）的要求，补充收集项目材料，统一归档，做到1个项目1个卷宗，保证档案资料内容完整，管理规范。

（4）加强项目过程管理。对项目招标、投标、施工现场管理、验收管理、质量建立管理应严格按国家有关文件规定执行，杜绝违法违规事件发生。

1.3.6移民目前存在突出问题

通过到村入户调查，以及现场的勘察和移民交流，“十三五”期间，移民的生产生活条件尽管有了一定的改善，但是由于移民资金有限，库区和移民安置区的土地、饮水、医疗、教育等一系列困难，特别是解决社会经济可持续发展问题，不可能仅靠移民资金的投入来解决，也需要其他部门或社会资金的持续投入，但是库区和移民安置区的移民缺乏市场经济、竞争和自我发展的能力，缺乏创业、创新精神。主要表现在以下几个方面：

1、产业：（1）村民文化素质整体偏低，缺少产业管理技术和经营

能力。现有移民村大部分青壮年劳动力纷纷外出务工，留守在家的大

多是老人、妇女和儿童。他们综合素质相对低，不容易接受新技术、

新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经

济效益不明显。（2）产业发展的集约化程度不高。大部分农副产品还停留在出售初级产品和原料上，产品缺乏附加值。（3）主导产业优势不明显。设施农业经营方式仍以个体农户为主，小农经济的生产和经营与大市场、大流通的矛盾仍然比较突出。

2、村庄建设：大部分移民村存在巷道未硬化，村中缺少垃圾站，导致垃圾不能集中处理，村内排水沟垃圾淤积，排水沟发臭问题仍

然存在，部分村民环保意识不强。

- 基础设施与环境：大部分移民分散安置在偏远山区，基础设施和自然环境差。存在部分道路未硬化，有一些道路未安装路灯，导致村民夜间出现不便，不少偏远山村缺乏网络覆盖，不利于信息与文化的交流。

4、公共服务设施：少部分移民村文化室未修建，部分移民村组缺少供移民休闲娱乐的公共活动中心、文化广场等公共服务设施，仍需进一步完善。村中老人和小孩较多，不少移民村缺少卫生站，不方便村民看病。

5、就业创业能力建设：移民村大量年轻力壮的劳动力外出打工，

留守在家的大多是老人、妇女和儿童，移民留守劳动力主要从事建筑

工地临时工、保洁工等重体力、低收入的工作，对于如送快递、外卖

等，这些与网络、智能设备密切相关的新兴工作，受自身身体状况、

文化水平的限制等原因不能适应此类工作，种种情况限制了移民留守

劳动力狭窄的工作选择面。由于受知识能力和技术水平的制约，移民

留守劳动力缺乏创业优势，缺少专业知识和创业经验的培训，受各种

制约因素的影响，移民留守劳动力在创业方面“举步维艰”。

表1.3-2  大埔县2020年末小型水库移民存在的突出问题汇总表

| 乡镇 | 村 | 产业 |  |  |  |  | 村庄建设 |  |  | 基础设施与环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共服务设施 |  |  |  | 社会治理 |  |  | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农业 | 第二产业 | 乡村旅游 | 农产品展览馆 | … | 绿化景观 | 建筑 | 房屋修缮 | 交通 |  | 供水 | 污水 | 电力 | 通信 | 垃圾 | 厕所革命 | 防灾减灾 | 亮化 | … | 村委会 | 文化广场 | 文化室 | 养老服务 | 基层党组织建设 | 乡风文明建设 | … | 新农村建设 | … | 农业技能培训 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对外交通 | 村内交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大麻镇 | 小留村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 附麻村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖寮镇 | 葵坑村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密坑村 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西河镇 | 大靖村 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩下村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

|  | 上黄沙村 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洲瑞镇 | 嶂岸村 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 大坑村 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 百侯镇 | 横乾村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南山村 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲滩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白罗村 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 苏姑坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高陂镇 | 陂寨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坪溪村 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代富村 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 稼社村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党溪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 三洲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青溪镇 | 下坪沙村 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 大东镇 | 富溪村 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枫朗镇 | 王兰村 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仙子下村 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔背村 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

|  | 墩背村 |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银江镇 | 坑口村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 河口村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冠山村 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茶阳镇 | 群丰村 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 “十四五”期间水库移民发展形势

1.4.1 移民工作面临的形势分析

“十四五”是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是加快推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期，也是全面实现大中型水库移民后期扶持政策中长期目标的关键期，还是水库移民与当地居民共同发展、共同富裕的共建期，围绕乡村振兴战略的推进实施。大埔县将步入新型城镇化、乡村振兴、农村现产业结构创新升级以及全域旅游格局构建的重要发展时期，水库移民后期扶持工作也将面临诸多新情况、新特点。

（1）实现共同富裕任重道远

“十四五”时期是水库移民与当地居民共同发展、共同富裕的共建期， 围绕《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发“2006” 17 号，以下简称国务院 17 号文件）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，应聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，满足移民群众对美好生活的更高需求，使移民生活水平不断提高，达到当地农村平均水平。根据调查统计数据，移民村人均收入不均衡，人均收入在9715元-15646元之间不等，低于大埔县农村居民人均可支配收入19705元人均水平。一方面，移民村面临着地少产业不兴的困境。耕地及建设用地资源紧缺，耕地资源不集中，园地林地荒废，特色产业发展匮乏。另一方面，移民村又面对着人力流失的问题，本地产业空虚，就业机会少，本地居民大部分外出务工，既缺本地居民。在这样致富困难的严峻形势下，为了实现共同富裕的目标，必须坚持规划引领，在基于全区总体发展定位和布局的情况下，因地制宜，产业先行，提出创新性的扶持工作思路。

（2）移民自身发展意识跟不上时代发展趋势

一些移民对新农村建设的认识上存在偏差，对新农村建设存在认识上的误区。部分移民存在“等、靠、要”思想比较严重，认为乡村建设是上面拨的款，所有的建设项目资金都是上面扶持安排的，自觉主动地参与性不高。移民发展思维存在局限性，对于移民村的建设长期局限于基础设施方面，乡村规划与产业发展的融合度不高，甚至出现对移民后扶工作出现不理解不支持的现象。

1.4.2“十四五””期间的重点任务及扶持方向、扶持内容

在进一步摸清水库移民工作底数的基础上，紧密衔接大埔县的经济社会发展规划和各行业规划，重点支持、优先安排库区和移民安置区创业致富及民生项目，进一步完善和促进库区和移民安置区经济社会发展的长效机制。通盘考虑项目库建设，注重“十四五”规划与项目库建设、年度计划的衔接，提高项目精准扶持的水平和实施的效益。继续做好规划移民直补资金的发放工作以及直补人口的年度核定工作；以高水平全面建成小康社会为目标，全面实施水库移民增收，规划创业致富移民增收工程。

小型水库后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题，以帮助移民、提高移民、富裕移民为中心，重点放在美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设等三个方面。

1、美丽家园建设

对已经纳入当地美丽乡村建设规划范围的，要重点支持；具备一定条件，但进不了当地美丽乡村建设规划的，根据资金安排，选取部分村，进行重点支持，撬动其他政府部门项目资金投入移民美丽家园建设。本次扶持方向是在衔接已有规划项目的基础上，对未完善的基础设施、公共服务设施等作进一步完善，在移民扶持资金投入后达到美丽乡村验收标准，使其能融入大埔县全域旅游的发展格局中。本次扶持方向是对其进行村容村貌升级，提升村庄基础条件，吸引有关部门纳入美丽家园建设规划。

2、产业转型升级扶持

选择有产业发展条件的移民村，在基础设施完善，存在一定规模的耕地、鱼塘，适合发展特色农业。该村目前正在依靠“十三五”移民后扶资金打造“精品村”，本次扶持的特色农业产品可结合乡村旅游打造“一村一品”，多渠道增加移民收入，并着力提升移民自我发展能力。

3、创业就业能力建设

创业就业能力建设围绕产业转型升级区域进行，以“发展什么培训什么”的原则，主要内容是当地所发展产业相关的培训，为移民村产业转型升级提供技术保障。

4、对于移民较少、居住分散、没有打造移民美丽乡村或集中发展产业条件的移民所在村，原则上解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题，提高民生保障水平。

第2章 总体要求

2.1 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于促进区域协调发展的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照省委、省政府关于实施乡村振兴战略的总体部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，坚持政府负责和属地管理，坚持部门协同、合力推进，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号，以下简称国务院17 号文件）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，满足移民群众对美好生活的更高需求，采取得力举措，精准发力，补短板、促升级、增后劲、惠民生，促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，达到并超过当地农村平均水平。

2.2 规划原则

1.坚持规划引领。准确把握时代特征，深入研判水库移民发展形势，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，提出基本思路和解决方案，充分发挥规划对后期扶持工作的引领作用。

2.坚持绿色发展。践行绿水青山就是金山银山理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

3.坚持统筹协调。以经济社会发展规划为统领，以国土空间规划为基础，与乡村振兴战略规划等相关专项规划紧密衔接，统筹谋划移民的发展，一张蓝图绘到底，确保规划能落地、好实施、见实效。

4.坚持目标导向。围绕后期扶持政策中长期目标，基于当前资源的支撑能力，找准移民发展的主要矛盾和突出问题，坚持目标导向和问题导向相统一，明确工作任务，制定针对性的解决方案，向着既定目标迈进。

5.坚持聚焦重点。坚持以国家核定登记的后期扶持人口为主，突出实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦美丽家园建设、产业转型升级、就业创业能力建设三个重点，推进库区和移民安置区乡村振兴。

6.坚持因地制宜。综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发, 统筹安排、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励探索创造符合本地实际的发展路径。

7.坚持改革创新。积极开展政策、制度和机制创新，不断完善资金筹措、资源整合、利益联结、监督考评等机制，激活要素、市场和各类经营主体，提升资源和要素配置效率，增强移民发展内生动力。有条件的地区，鼓励打破时间、空间、地域限制，整合后期扶持资金和其它涉农项目资金，集中力量办大事，提高项目规模化、集约化、资金效益最大化水平。

8.坚持开放民主。坚持以水库移民为重点，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

9.坚持整村推进。从规划源头整合控制，严控实施“散小弱”项目、遍撒“胡椒面”问题，根据移民的分布情况，选取移民相对集中的村组，按照“补短板、强弱项、提质量”的原则，差什么补什么，整村（片区）推进，达到一次规划、一步或分步实施、长期受益的目的。

2.3 规划依据

1.《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第 471 号公布、第 679 号修订）；

2.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；

3.《关于促进库区和移民安置区经济社会发展的通知》（发改农经〔2010〕2978号）；

4.《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农〔2017〕128 号）；

5.《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（水移民〔2018〕208 号）；

6.《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365 号）；

7.《水利部关于印发水库移民工作监督检查办法的通知》（水移民〔2019〕400 号）；

8.《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）；

9.《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37 号）；

10.《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》（国办发〔2016〕87 号）；

11.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》（2017 年 5 月）；

12.《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54 号）；

13.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019 年 6 月）；

14.《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）；

15.《关于大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）；

16.广东省人民政府印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知（粤府〔2006〕115号）

17.《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）；

18.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）；

19.《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123号）；

20.《广东省水利厅  广东省发展改革委　广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法》（粤水规范字〔2019〕2号）

21.广东省水利厅关于促进水库移民振兴发展的指导意见（粤水移民〔2018〕13号）；

22.习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会的系列讲话，以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话；

23.广东省大中型水库移民后期扶持“十三五”规划、国民经济和社会发展“十四五”规划、国土空间规划、乡村振兴战略规划、产业发展规划、三年滚动财政规划和政府投资规划、其他相关专项规划、重大计划和重要工作方案等；

24.其他相关文件资料。

2.4 规划范围

本次“十四五”规划范围为大埔县小型水库库区和移民安置区，，采取项目扶持的方式，其中共涉及大埔县12个镇，42个行政村，107个自然村，共移民户数1410户、移民人口5741人。详见表2-1。

表2.4-1大埔县小型水库移民后期扶持“十四五”规划范围表

| 美丽家园建设规划 |  |  | 产业转型升级规划 |  |  | 创业就业能力建设规划 |  |  | 散居移民基础设施完善措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及村组名称 | 移民 |  | 涉及村组名称 | 移民 |  | 涉及村组名称 | 移民 |  | 涉及村组名称 | 移民 |  |
|  | 户数（户） | 人口（人） |  | 户数（户） | 人口（人） |  | 户数（户） | 人口（人） |  | 户数（户） | 人口（人） |
| 围子里 | 91 | 292 | 坪中 | 18 | 59 | 南丰 | 15 | 41 | 寨子背 | 1 | 3 |
| 曾屋 | 19 | 57 | 角口 | 43 | 134 |  |  |  | 虎头坑 | 12 | 36 |
| 坪中 | 18 | 59 | 第七 | 18 | 87 |  |  |  | 苏屋 | 10 | 30 |
| 角口 | 43 | 134 | 上门 | 26 | 93 |  |  |  | 五一 | 6 | 20 |
| 第七 | 18 | 87 | 围里 | 12 | 60 |  |  |  | 梅潭 | 10 | 39 |
| 李屋 （第七） | 12 | 55 | 外禾 | 28 | 111 |  |  |  | 半径 | 12 | 37 |
| 乾四 | 40 | 181 | 内禾 | 49 | 219 |  |  |  | 下赖 | 13 | 47 |
| 乾五 | 14 | 50 |  |  |  |  |  |  | 何屋 | 4 | 12 |
| 圩里 | 30 | 112 |  |  |  |  |  |  | 大黄沙 | 6 | 22 |
| 段三 | 31 | 128 |  |  |  |  |  |  | 埠上 | 2 | 8 |
| 蕉仔下 | 16 | 55 |  |  |  |  |  |  | 山塘背 | 4 | 20 |
| 段一 | 31 | 109 |  |  |  |  |  |  | 石坪子 | 5 | 29 |
| 坎头 | 3 | 13 |  |  |  |  |  |  | 岌背 | 4 | 17 |
| 石岩塘 | 14 | 54 |  |  |  |  |  |  | 下湖 | 2 | 8 |
| 留二 | 21 | 105 |  |  |  |  |  |  | 第八 | 11 | 36 |
| 留一 | 28 | 117 |  |  |  |  |  |  | 第五 | 18 | 87 |
| 溪口 | 36 | 158 |  |  |  |  |  |  | 五斗里 | 1 | 5 |
| 甲溪 | 14 | 81 |  |  |  |  |  |  | 周屋坎 | 6 | 16 |
| 田心 | 16 | 83 |  |  |  |  |  |  | 下新甫 | 4 | 15 |
| 白楼 | 10 | 75 |  |  |  |  |  |  | 楼仔下 | 7 | 28 |
| 外楼 | 28 | 106 |  |  |  |  |  |  | 段二 | 6 | 16 |
| 内楼 | 37 | 152 |  |  |  |  |  |  | 红光 | 4 | 17 |
| 村一 | 15 | 64 |  |  |  |  |  |  | 坑口村 | 3 | 13 |
| 荣林 | 55 | 235 |  |  |  |  |  |  | 外围 | 10 | 39 |
| 塘面 | 15 | 73 |  |  |  |  |  |  | 湖洋 | 6 | 21 |
| 维新 | 29 | 123 |  |  |  |  |  |  | 南丰 | 15 | 41 |
| 圩队 | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  | 河下九 | 1 | 17 |
| 丘屋 | 16 | 62 |  |  |  |  |  |  | 河下十 | 1 | 6 |
| 外禾 | 28 | 111 |  |  |  |  |  |  | 且富 | 4 | 13 |
| 内禾 | 49 | 219 |  |  |  |  |  |  | 上关 | 4 | 26 |
| 沐和 | 64 | 254 |  |  |  |  |  |  | 马仔丘 | 12 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背坑 | 2 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长墩水 | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼仔 | 4 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上輋（九队） | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六队 | 4 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四队 | 2 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双坝 | 7 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄竹 | 5 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河陂坑 | 2 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教二 | 1 | 4 |

2.5 规划期限

规划期限为2021-2025年。

规划基准年为2020年，规划水平年为2025年。

2.6 规划目标

2.6.1总体目标

总体目标是为促进移民生产生活条件得到根本改善，库区和移民安置区同步实现全面建成小康社会；库区和移民安置区全面融入当地整体发展格局；库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优。具体目标为到2025年，水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。

2.6.2分类目标

大埔县在编制后期扶持“十四五”规划时，要紧扣国务院17号文件确定大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）以及本地区实际情况，合理设置可执行、可考核、可评价的规划目标指标体系，各项指标的目标值应与本地区国民经济和社会发展“十四五”规划、乡村振兴战略规划目标一致。大埔县“十四五”移民后期扶持规划目标如下：

（1）美丽家园建设是以完善移民村基础设施，实现移民村居住便利，环境优美为标准，规划以移民后期扶持和乡村振兴战略为要求，根据移民村的发展类型，确定其发展方向，采取相应的不同措施，打造典型示范移民村。并从基础设施完善、公共服务设施俱全、人居环境舒适以及社会治理提升五个方面采取具体措施。

（2）产业转型升级是以农业基础设施基本完善，提高移民生产能力、增加移民收入，促进当地产业的快速发展，规划以大埔县移民村特色产业为主线，以提高移民收入为中心，结合当地基本情况，因地制宜，实现产业转型升级。

（3）创业就业能力培训是以提高移民就业和创业能力，初步逐步建立起较稳定的移民收入增长机制。

（4）散居移民基础设施完善是加强散居移民的基础设施建设，改善人居环境，使散居移民居住环境从标准化向品质化发展。

详见表2-2。

表2-2 小型水库移民后期扶持“十四五”规划主要目标指数表

| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 2025年目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 美丽家园建设 | 1 | 建成美丽移民村 | 个 | 2 | 约束性 |
|  | 2 | 安全饮水达标率 | % | 98 | 预期性 |
|  | 3 | 村道硬化长度 | km | 6 | 预期性 |
|  | 4 | 污水处理率 | % | 95 | 预期性 |
|  | 5 | 文化广场 | 个 | 5 | 预期性 |
|  | 6 | 用电达标率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 7 | 养老服务中心 | 个 | 2 | 预期性 |
|  | 8 | 农家书屋 | 个 | 1 | 预期性 |
|  | 9 | 超市 | 个 |  | 预期性 |
|  | 10 | 体育设施 | 处 | 3 | 预期性 |
|  | 11 | 社区公共服务中心 | 个 | 2 | 预期性 |
|  | 12 | 房屋修缮 | 户 | 3 | 预期性 |
|  | 13 | 垃圾处理率 | % | 96 | 预期性 |
|  | 14 | 厕所改造 | 个 | 2 | 预期性 |
|  | 15 | 村庄美化绿化率 | % | 95 | 预期性 |
| 移民村产业转型升级 | 1 | 移民人均可支配收入 | 元 | 20000 | 约束性 |
|  | 2 | 土地整治 | 个 |  | 预期性 |
|  | 3 | 生产道路 | km | 6 | 预期性 |
|  | 4 | 种养业 |  |  | 预期性 |
|  | 5 | 乡土特色产业 |  |  | 预期性 |
|  | … |  |  |  |  |
| 移民就业创业能力建设 | 1 | 培训期次 | 次 | 2 | 约束性 |
|  | 2 | 培训人次 | 次 | 60 | 预期性 |
|  | 3 | 扶持稳定就业人次 | 次 |  | 预期性 |
|  | … |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 移民满意度 | % | 100 | 约束性 |

第3章 规划思路

聚焦“十四五”期间水库移民发展的重点难点问题，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，科学确定“十四五”期间天河区后期扶持工作的方向、内容、措施，在国家（或省级）下达的大中型水库移民后期扶持项目资金范围内，对各项扶持内容及措施所需后期扶持资金额度做出总体安排。

3.1重点任务及扶持方向

“十四五”时期是水库移民与当地居民共同发展、共同富裕的共建期，围绕乡村振兴战略的推进实施，后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题，除做好移民后期扶持直补资金足额及时发放工作外，以帮助移民、提高移民、富裕移民为中心，重点放在美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设等三个方面。

3.2工作思路

（1）总结经验，建立移民工作长效管理机制

认真总结大埔县“十三五”后期扶持规划的工作经验，立足于长远发展，从移民的根本问题出发，重点解决移民生产生活上存在的突出问题，建立移民管理机制，确保“十四五”后期扶持工作的开展让每个移民都能感受到政府的关心。

（2）做好移民信访工作

开展入村调查及宣传，了解移民基本情况，宣传“十四五”规划政策，及时掌握移民动态情况，定期了解沟通，适时协调指导。

- 做好移民人口动态管理。

按照上级文件要求，在年初做好移民直补人口核减工作，在做好直补人数准确发放的基础上，根据移民实际居住地，有县内户口迁移的在系统中调整好正确的地址，县外户口迁移的将情况汇总上报市进行统一调整。

（4）美丽家园建设是提升移民村基础设施建设发展水平，补齐人居环境突出短板，完善基础设施建设，提升基本公共服务水平，推进环境综合整治，创新移民村治理体系，增强移民幸福感和获得感，本地区根据移民村的发展类型，确定其发展方向，采取相应措施。

（5）产业转型升级是增加移民收入、促进移民生产生活条件改善的基础，以资源为依托，以市场为导向，以移民所在村为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，大力支持移民村发展优势特色产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。

（6）就业创业培训以市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，主要包括技能培训、创新创业带头人培训和其他培训三大培训内容。

（7）散居移民基础设施完善措施以补齐基础设施和基本公共服务设施短板，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，可有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，增加收入，确保2025年达到所在县级行政区农村居民平均水平。

根据2020年上级政府下达的大中型水库移民后期扶持项目资金额度，进行限额规划，结合天河区移民村的发展现状，确定后期美丽家园建设、产业转型升级和就业创业培训等项目扶持资金的安排比例。

第4章 美丽家园建设规划

4.1 现状及存在的问题

1、村庄建设

大部分移民村存在巷道未硬化，村中缺少垃圾站，导致垃圾不能集中处理，村内排水沟垃圾淤积，排水沟发臭问题仍然存在，部分村民环保意识不强。

2、基础设施与环境

（1）交通

移民安置区受地理环境、资金不足等条件限制，部分安置点仍存在一些泥土路面，部分道路路面狭窄，交通不便，使得移民户出行不便，也制约着移民区的经济发展。

（2）供水

移民安置区普遍处于偏远的山区，且部分移民居住较为分散，水源不足、引水困难是造成移民区饮水存在问题的主要原因，为有效解决移民用水紧张问题，饮水工程建设仍需进一步加强。

（3）电力电信及燃气清洁能源

随着社会经济的发展，移民村通讯、电视设施得到完善，电视节目信号覆盖率达到98%以上，广播覆盖率达 98%以上，能满足移民的正常需求，在燃气清洁能源方面，移民安置区70%移民烧柴火，只有30%移民使用天然气。

3.公共服务设施

部分移民村缺少用于村集体活动的公共活动中心、文化健身广场、文化室等公共服务设施；有的文化健身广场缺少配套的体育设施；有的文化室缺少配套的书架等设施，以及供居民阅读的文学书籍等。

4.人居环境

大埔县移民村庄人居环境总体整洁，但与美丽家园建设目标仍有一定距离。存在生活污水排水沟淤堵，污染环境的问题，而且严重影响了村庄优美的环境。村内污水排放及收集不完善，大部分移民村庄污水散排，人居环境受影响。

5.社会治理

通过实地勘察，发现部分移民村村道主路监控设备设施不完善，缺少实时监控录像，对道路交通事故等问题无法获取录像，存在一定的安全隐患。

4.2 相关规划对移民村的定位

通过美丽家园建设规划，建立健全水库移民振兴发展体制机制和政策体系，到2025年，水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；水库移民村基本建成生态宜居美丽乡村，人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平，移民安置区社会可持续发展势头基本形成，推动水库移民生产生活环境得到大幅改善，使水库移民幸福感和获得感得到有效提升，推动乡村建设实现“环境美”和“发展美”的转向，让“美丽乡村”也能可持续发展。

4.3 规划原则

（1）民生优先原则

把保障和改善基本民生放在第一位臵，以来确定公共投入的优先顺序。聚焦移民发展的核心困境和薄弱环节，以移民的根本需求为着眼点，重点解决移民最为期盼、直接受益的问题。

（2）坚持统筹协调原则

争取让更多的移民村进入地方乡村振兴规划，撬动其他政府部门项目资金投入移民美丽家园建设。

（3）坚持绿色发展

践行绿水青山就是金山银山理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

4.4 扶持对象

（1）已纳入当地美丽乡村规划的移民村组。

（2）没有纳入当地美丽乡村规划、但水库移民人数较多的移民村，重点支持人居环境改善。

4.5 扶持方向及内容

4.5.1扶持方向

聚焦民生福祉，助力移民村美丽家园建设，补齐人居环境突出短板，加强基础设施建设，完善基本公共服务，推进环境综合整治，创新移民村治理体系，增强移民幸福感和获得感。

（1）提升基础设施和完善基本公共服务设施

加强基础设施建设。结合产业发展需要，加强农村安全饮水、道路、供电、电视、物流、通讯网络、信息网络等基础设施“最后一公里”建设，提升移民生产生活便利度。支持城镇基础设施向周边移民村延伸。

完善基本公共服务设施。根据当地公共服务均等化规划建设布局，建立健全移民村基础教育、卫生室、养老服务、防灾救灾、文化广场、体育设施、社区公共服务中心、农家书屋、超市等基本公共服务设施，推进公共服务均等化。支持城镇基本公共服务向周边移民村延伸。

（2）推进移民村人居环境综合整治

实施村庄清洁活动。加强移民村生活垃圾、村内塘沟、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物清理。实施“厕所革命”。因地制宜推进污水处理设施建设，提升移民人居环境质量。

整治提升村容村貌。整治村庄公共空间和庭院环境。实施村庄美化、洁化、硬化、亮化、绿化行动。打造村庄风貌，提升移民村形象。

（3）提升移民村社会治理能力

健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，建立健全民主管理制度，推进社会治安防控体系建设，完善村规民约，建立长效管护机制，提升移民村乡风文明和综合治理能力。

4.5.2规划内容

- 基础设施建设

- 道路“最后一公里”

对移民村安置区内部巷道、环村路等进行提升、改造，完善村庄交通环境，方便移民出行。涉及到的村庄有：密坑村、上黄沙村、横乾村、南山村、白罗村、苏姑坪村、坪溪村、党溪村、下坪沙村。

- 饮水安全

在现有的农村饮水工程成果基础上，加强饮水建设，逐渐提升移民饮水质量。涉及到的村庄有：陂寨村、下坪沙村。

（3）亮化工程

完善路灯建设，方便村民出行，涉及到的村庄：密坑村、上黄沙村、大坑村、横乾村、下坪沙村。

- 公共服务设施建设

- 社区公共服务中心

完善公共服务设施，共建美丽家园。本次规划有民村社区公共服务中心，在该建筑内设党员群众服务中心、养老服务等服务设施，满足移民村基本公共服务功能需求。涉及到的村庄有：党溪村

、下坪沙村。

（2）休闲活动中心

加强文化广场建设，完善体育配套设施，增强全民身体素质。规划有文化广场、体育设施；涉及到的村庄有：葵坑村、大靖村、上黄沙村、大坑村、横乾村、坪溪村、稼社村、下坪沙村。

- 人居环境整治

- 房屋修缮

修缮移民村危房，保障移民居住安全，增强移民幸福感。涉及到的村庄有：坪溪村、群丰村。

- 村庄公共环境提升

在具备一定的环境要素基础条件的或规划集中打造美丽家园的庄，开展整治村庄公共空间和庭院环境。实施村庄美化、洁化、硬化、亮化、绿化行动，改善村庄风貌，提升移民村形象。涉及到的村庄有：密坑村、白罗村、下坪沙村。

- 厕所革命

移民安置区中展开厕所革命工程，选取居住较为集中的村组，以便利、安全、生态、清洁为原则。涉及到的村庄有：下坪沙村。

- 社会治理

完善村庄文化，共建文明家园，提升移民村乡村治理效能，推进社会和谐发展。涉及到的村庄有：嶂岸村。

4.5.3规划布局

1、基础设施建设

（1）完善移民村交通网络建设，加快移民村村组道路建设、入户道路建设，提升村庄道路等级和质量，提高通达能力，保证行政村通客车比例达到100%；

（2）实施新一轮的农村电网改造升级工程，着力提升移民群众用电质量，使移民村供电可靠率达到100%；

（3）推进移民村安全饮水巩固提升工程，加强移民村饮用水源地保护，全面解决移民村“吃水难”和饮水不安全问题，安全饮水普及率达到100%。

（4）加快推进宽带网络向移民村延伸，加大移民村光纤宽带改造力度，推进第四代移动通信技术网络移民村全覆盖，开展移民村电子商务发展设施建设。

2、公共服务设施

加快移民村养老院、超市等公共设施建设；配套完善党群服务中心、文化广场、农家书屋等

3、人居环境整治

人居环境整治以移民村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主要整治方向：

（1）强力推进移民村生活垃圾治理工作，构建移民村保洁长效机制，建立稳定的保洁队伍，村庄保洁人员数量不低于行政村总人口数的2‰，探索具有农村特色、符合农村实际的生活垃圾分类模式，加大农村陈年垃圾清理和非正规垃圾堆放点排查整治力度。

（2）积极推进“厕所革命”，到2025年移民村无害化厕所普及率达到85%以上。

（3）逐步推进移民村生活污水处理工程，优先推进乡镇政府所在地、城市县城和乡镇集中式饮用水水源保护区、河流两侧、交通干线沿线和省界周边乡镇的移民村生活污水治理，加快推进城镇污水管网和服务向周边村延伸覆盖，以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚。

（4）改善居住条件，按照乡村振兴和生态宜居美丽乡村建设等规划，统筹推进，分步实施。对符合条件的贫困移民，实施易地搬迁和危房改造，解决居住安全问题。

4、社会治理

（1）完善党组织领导的体制机制。建立以基层党组织为领导、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织为纽带、其他经济社会组织为补充的村级组织体系。健全村级重要事项、重大问题由村党组织研究讨论机制，加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设，实施党组织带头人整体优化提升行动。

（2）优化自治法治德治相结合的治理体系。坚持自治为基，以自治增活力，进一步加强和深化移民村社会治理创新工作，建立健全“三会”等民主管理组织和制度，推进民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督实践；坚持法治为本，以法治强保障，加强移民村法治建设，提高依法治村水平；坚持德治为先，以德治扬正气，着力提升移民村德治水平，建设充满活力、和谐有序的善治移民村。

（3）积极建设平安和谐移民村。推进移民村社会治安防控体系建设，持续开展移民村安全隐患和突出治安问题综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强移民村拒毒防毒宣传教育，依法打击非法宗教活动，规范移民村小微权力运行。完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。积极回应移民群众关切，补齐移民民生短板，优先发展教育事业，加强社会保障体系建设，促进社会公平正义。

4.6优先保障项目

优先保障项目是“十四五”期间对移民长远、可持续发展影响较大的项目，是实现规划目标的有力措施。尤其是移民村内道路、公共服务设施、生活垃圾收集转运处理设施、生活污水处理设施、村容村貌、绿化美化等建设标准、空间布局等内容。对集中连片进行美丽家园基础设施建设，且投资额较大（利用后期扶持资金大于200万元）的项目，按优先保障项目进行规划。

投资规模低于200万元，但现状较为落后的移民村、移民意愿较为强烈的移民村以及长期未安排项目的移民村，也要优先安排保障项目。详见表4.6-1。

表4.5.2-1 大埔县小型水库移民“十四五”美丽家园建设扶持方向及内容规划表

| 乡镇 | 村 | 移民 |  | 美丽家园建设扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 （户） | 人口 （人） | 基础设施和基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人居环境整治 |  |  |  |  | 社会治理 |  |
|  |  |  |  | 基础设施 |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  | 污水 处理 | 人居安全 | 房屋修缮 | 厕所改造 | 村容美化绿化 | 组织 建设 | 民俗文化 |
|  |  |  |  | 安全饮水 | 村道硬化 | 亮化 | 广电通讯 | 养老服务 | 社区公共服务中心 | 防灾减灾 | 文化广场 | 体育设施 | 农家书屋 | 超市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖寮镇 | 葵坑村 | 97 | 312 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 密坑村 | 29 | 96 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 西河镇 | 大靖村 | 43 | 148 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上黄沙村 | 43 | 134 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 洲瑞镇 | 嶂岸村 | 29 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 大坑村 | 16 | 74 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 百侯镇 | 横乾村 | 137 | 609 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 南山村 | 162 | 594 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白罗村 | 60 | 249 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 苏姑坪村 | 14 | 54 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高陂镇 | 陂寨村 | 51 | 245 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坪溪村 | 36 | 158 |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 稼社村 | 14 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党溪村 | 34 | 207 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三洲村 | 215 | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 青溪镇 | 下坪沙村 | 77 | 330 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 茶阳镇 | 群丰村 | 75 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

表4.6-1 小型水库移民“十四五”美丽家园建设优先保障项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 建设投资（万元） |  | 项目效益 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中： | 乡镇 | 村 | 总受益人口（人） | 其中：移民（人） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用后期 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持资金 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角口护坝工程 | 西河镇 | 上黄沙村 | 角口 | 浆砌护坝高5米、长150米 | 宗 | 1 | 80 | 80 | 西河镇 | 上黄沙村 | 134 | 134 |  |
| 2 | 陂寨村安全饮水工程 | 高陂镇 | 陂寨村 | 留一、留二 | 蓄水池及管道 | 宗 | 1 | 30 | 30 | 高陂镇 | 陂寨村 | 281 | 222 |  |
| 3 | 下坪沙村塌方修复工程 | 青溪镇 | 下坪沙村 | 内禾 | 石坎塌方维修，长12米、高10米、底宽1.5米、面宽0.7米。 | 宗 | 1 | 80 | 80 | 青溪镇 | 下坪沙村 | 221 | 219 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 4 | 190 | 190 |  |  | 636 | 575 |  |

4.7 后期扶持资金安排

本规划的投资是按照相关规定，以大埔县2020年的物价水平进行估算，没有考虑规划实施年的物价上涨因素。且实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其它各种间接费用、管理费和预备费。实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其他各种间接费用、管理费和预备费。各类项目投资预估情况见表4.7-1。

表4.7-1 大埔县小型水库移民“十四五”美丽家园建设拟使用后期扶持资金估算表

| 扶持方向 | 扶持内容 |  | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施和基本公共服务设施 | 基础设施 | 安全 饮水 | 40 | 1.66 |  |
|  |  | 道路硬化 | 88 | 3.65 |  |
|  |  | 亮化 | 17 | 0.71 |  |
|  |  | 广电通讯 |  |  |  |
|  | 基本公共服务设施 | 养老服务 | 30 | 1.24 |  |
|  |  | 社区公共服务中心 |  |  |  |
|  |  | 防灾减灾 |  |  |  |
|  |  | 文化广场 | 50 | 2.07 |  |
|  |  | 体育设施 |  |  |  |
|  |  | 农家书屋 |  |  |  |
|  |  | 超市 |  | 0.00 |  |
| 人居环境整治 | 房屋修缮 |  | 30 | 1.24 |  |
|  | 人居安全 |  | 160 | 6.64 |  |
|  | 厕所改造 |  | 10 | 0.41 |  |
|  | 村庄美化绿化 |  | 10 | 0.41 |  |
| 社会治理 | 组织 建设 |  | 3 | 0.12 |  |
|  | 民俗文化 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 438 | 18.17 |  |

第5章 产业转型升级规划

5.1 现状及存在问题

1、农业基础设施建设、产业发展投入不足。大部分村民资本积累少，缺乏投入再生产所需要的基本资金，发展相对滞后。

（2）村民文化素质整体偏低，缺少产业管理技术和经营能力。现有移民村大部分青壮年劳动力纷纷外出务工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童。他们综合素质相对低，不容易接受新技术、新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经济效益不明显。

- 产业发展的集约化程度不高。大部分农副产品还停留在出售初级产品和原料上，产品缺乏附加值。

- 主导产业优势不明显。设施农业经营方式仍以个体农户为主，小农经济的生产和经营与大市场、大流通的矛盾仍然比较突出。

5.2 相关规划对移民村的定位

通过农业基础设施建设规划，对移民安置区的农业生产道路、田间灌溉、排水渠道修整，对受损农田水利建筑物进行改造重建；扩大农田有效灌溉面积，增加粮食产量，为农业结构的调整和优化创造有利条件。通过移民村集体经济规划建设，盘活移民村集体资源，新建仓库厂房，壮大移民村集体经济，拓宽移民的收入渠道，增加移民集体产权，提升移民村治理能力。

5.3 规划原则

（1）移民受益原则

把移民能否受益、扶持资金收益率高低作为产业后期扶持的依据，综合评判产业项目的收益周期、分配方式，选择移民能参与、能主导、能发展的产业作为重点扶持对象，通过后期扶持资金引导社会资本投入，扩宽移民在产业后期扶持中的收益渠道，切实增加移民收入。

（2）突出重点原则

产业项目选择避免贪大求全，选择有一定基础和前景的产业进行投入，重点解决移民村产业发展的突出问题，建立后期扶持基金产业项目库，提高后期扶持资金的使用效率，

（3）因地制宜原则

科学把握库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发, 统筹考虑、综合平衡、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励地方探索创造。

6.4 扶持对象

（1）已纳入当地产业发展规划的移民村组。

（2）暂未纳入当地产业发展规划，但通过后期扶持资金的支持，能促进地方将其纳入当地产业发展规划的移民村组。

（3）不能纳入当地产业发展规划、但有条件发展“一村一品”的移民村组。

5.5 扶持方向及内容

5.5.1扶持方向

原则上以资源为依托，以市场为导向，以移民为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，助力移民村积极发展优势产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。

（1）加快农业基础设施建设。包括移民村土地整治、农田水利、生产道路等生产配套设施建设。

（2）培育新型经营主体。扶持或创办新型经营主体。鼓励新型经营主体流转移民土地、山林、房屋等资源，建设家庭工场、手工作坊、乡村车间、乡村民宿，扩大经营规模，带动移民就业。支持移民村和移民采取保底分红、订单收购、股份合作以及组建农业产业化联合体等形式，与新型经营主体形成更紧密的利益共同体，分享农业发展成果和产业链增值收益，增加移民收入。

（3）提升农产品加工流通业。围绕主导产业，大力发展农产品加工、保鲜、储运、包装等二三产业，延伸产业链。

（4）做精乡土特色产业。支持建设产品质量好、适应市场能力强、经济效益高的特色农产品基地。支持建设规范化乡村工厂、生产车间，发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。支持挖掘移民村各类非物质文化遗产资源，保护传统工艺，促进移民村村特色文化产业发展。

（5）培育乡村新型服务业。支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。支持改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。

（6）发展乡村信息产业。推进“互联网+”现代农业，支持打造涉农电子商务交易综合服务平台。推进电子商务进入移民村，实施“互联网+”农产品出村进城工程，拓宽市场流通渠道，提高产品收益率。

（7）壮大移民村集体经济。积极盘活移民村集体资源、资产、资金，探索移民村集体经济新的实现形式和产权明晰、权属清楚、运行有效的机制，推动农村“三变”改革，壮大移民村集体经济，支撑移民村治理能力的提升。

（8）其他新产业新业态。有条件的地区，鼓励发展物业经济、飞地经济。

5.5.2规划内容

（1）农业基础设施建设

完善、高效的农业基础设施配套是提高移民收入，实现产业转型升级的保障。农业基础设施建设包括移民村生产道路、水圳等生产配套设施建设。本次规划涉及到的村庄：上黄沙村、嶂岸村、南山村、白罗村、下坪沙村。

- 乡土特色产业

推销和宣传乡土特色，让更多的人记住“乡愁”。本次规划农产品展览馆，涉及到的村庄：大靖村。

- 移民发展生产扶持

大埔县现有经济产业柚子种植、茶叶、烟草等经济产业，但移民其自身经济薄弱、种植技术缺乏，只能小规模种植，经济收入不稳定，不利于移民长期发展。为了加快产业转型升级，实现当地居民共同富裕，移民发展产业扶持任重道远。

5.5.3发展布局

本地区根据产业转型升级发展内容，从农业基础设施建设、现代种养业、农产品加工流通业、移民村集体经济4个方面进行规划布局，确定不同扶持对象的产业发展思路、扶持重点、扶持方式，详见表5.5-1。

5.6 优先保障项目

本次产业转型升级规划优先保障项目为农田水利设施和产业基础设施建设，详见表5.6-1

表5.5.2-1 大埔县小型水库移民“十四五”产业转型升级扶持方向及内容规划表

| 乡镇 | 村 | 移民人口 |  | 产业转型升级扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 （户） | 人口 （人） | 农业基础 设施建设 |  | 现代种养业 |  | 乡土特 色产业 |  | 农产品 加工流通业 |  | 乡村休闲 旅游业 |  | 乡村新型 服务业 |  | 乡村信息 产业 |  | 移民村 集体经济 |  | 新型农业 经营主体 |  | 其他新产业 新业态 |  |
|  |  |  |  | 土地 整治 | 农业基础设施建设 | 种植 | … | 农产品展览馆 | … | 农产品 加工 | … | 农家乐 | … | 商贸 物流 | … | 电商 | … | … | … | 移民 家庭 农场 | … | 飞地 经济 | … |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） |
| 西河镇 | 大靖村 | 43 | 148 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上黄沙村 | 43 | 134 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洲瑞镇 | 嶂岸村 | 29 | 123 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百侯镇 | 南山村 | 162 | 594 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白罗村 | 60 | 249 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青溪镇 | 下坪沙村 | 77 | 330 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.6-1 大埔县小型水库移民”“十四五””产业转型升级优先保障项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 投资（万元） |  | 项目效益（人） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中：使用后期 | 总受益人口 | 其中：移民 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持资金 |  |  |  |
| 1 | 下坪沙村三面光灌溉工程 | 青溪镇 | 下坪沙村 | 外禾 | 三面光混泥土长600米、宽0.4米、 底厚0.1米。 | 宗 | 1 | 20 | 20 | 168 | 111 |  |

5.7 后期扶持资金安排

本规划的投资是按照相关规定，以2020年大埔县的物价水平进行估算，没有考虑规划实施年的物价上涨因素。且实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其它各种间接费用、管理费和预备费。实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其他各种间接费用、管理费和预备费。各类项目投资预估情况见表5.7-1。

表5.7-1 大埔县小型水库移民“十四五”产业转型升级拟使用后期扶持资金估算表

| 扶持方向 | 扶持内容 | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业基础 设施建设 | 机耕道 | 10 | 0.41 |  |
|  | 水圳 | 20 | 0.83 |  |
| 现代种养业 | 种植 |  | 0.00 |  |
|  | … |  | 0.00 |  |
| 乡土特 色产业 | 农产品推广 | 516.69 | 21.44 |  |
|  | … |  | 0.00 |  |
| 乡村休闲 旅游业 | 农家乐 | 516.69 | 21.44 |  |
|  | … |  | 0.00 |  |
| 新型农业 经营主体 | 移民家庭农场 | 688.92 | 28.59 |  |
|  | … |  |  |  |
| 总计 |  | 1752.3 | 73.00 |  |

第6章 创业就业能力建设规划

6.1 移民劳动力现状及存在问题

随着经济的发展、农村产业结构调整和退耕还林等政策出台，大量有头脑、有技术、有文化的移民富余劳动力涌到城里或其他发达地区打工就业，农村经济发展出现“供血不足”的现象。移民村大量年轻力壮的劳动力外出打工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童，用工市场基本都是劳动年龄内的“高龄”劳动力。移民留守劳动力主要从事建筑工地临时工、保洁工等重体力、低收入的工作，对于如送快递、外卖等，这些与网络、智能设备密切相关的新兴工作，受自身身体状况、文化水平的限制等原因不能适应此类工作，种种情况限制了移民留守劳动力狭窄的工作选择面。

受经济基础、市场环境等客观因素的影响，创业风险很大，另外，由于受知识能力和技术水平的制约，移民留守劳动力缺乏创业优势，缺少专业知识和创业的“土壤”，受各种制约因素的影响，移民留守劳动力在创业方面“步履维艰”。根据调查，移民群众文化水平普遍较低，大部分移民村的留守劳动力年龄较高，工作选择面狭窄，主要以从事农业为主，收入方式单一，因此，结合现状及移民意愿，对移民进行农业技能等培训是非常有必要的。

6.2 扶持对象

有意愿提升就业创业能力的水库移民。原则上各县（市、区）每年要对移民就业创业培训需要作意愿调查。

6.3 培训内容

以政府为主导、市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，将培训内容分为技能培训、创新创业带头人培训和其他培训3类。

1、技能培训

围绕产业发展、市场需求、转型需要，开展实用生产技术培训、就业技能培训，全面增强移民职业技能和转移就业能力，拓宽就业空间，提升就业质量。如根据《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》（粤人社发〔2018〕187号）、《广东省“南粤家政”工程促进就业工作方案》（粤人社发〔2019〕121号）等有关精神，开展粤菜师傅、家政服务职业技能教育培训，提升水库移民粤菜烹饪技能人才、家政服务人员培养能力和质量，使水库移民从业人员素质有提升、就业有渠道。

2、创新创业带头人培训

加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业带头人培训，提高移民创业技能，培育造就一批善经营、精管理的致富带头人、农业职业经理人、农技带头人、农业经纪人等新型职业农民，带领更多移民创业就业。

3、其他培训

包括中央有关“三农”工作的重大方针政策培训、产业发展培训、美丽乡村建设培训、移民综合素质培训、移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等，助推移民发展。

本地区结合实际情况，对移民开展培训，详见表6.3-1。

表6.3-1  大埔县小型水库移民“十四五”创业就业能力建设规划表

| 分类 | 培训项目 | 单位 | 培训数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 人次 | 41 |  |
| 创新创业带头人培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式、生产技能培训 | 人次 | 20 |  |

6.4 后期扶持资金安排

汇总计算本地区移民劳动力就业创业培训人次，估算所需后期扶持资金，落实分年度培训计划和培训资金，详见表6.4-1。

表6.4-1 大埔县小型水库移民“十四五”创业就业能力建设拟使用后期扶持资金估算表

| 培训方向 | 培训内容 | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 6 | 0.25 |  |
| 创新创业带头人培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式、生产技能培训 | 8 | 0.33 |  |
| 总计 |  | 14 | 0.58 |  |

第7章 散居移民基础设施完善措施

7.1 现状及存在的问题

（1）道路交通：部分安置点仍存在一些泥土路面，部分道路路面狭窄，交通不便，使得移民出行不便，一定程度上也制约着散居移民的经济发展。

（2）亮化设施：由于散居移民居住较分散且小部分地处偏远的地区，巷道的路灯设施不完善，巷道周边存在照明不足的问题。

（3）基本公共服务设施：散居移民户缺少公共活动中心、文化健身广场等公共服务设施。

7.2 扶持对象

水库移民人数较少（村组移民人口50以下）、居住较为分散，且没有被纳入美丽家园建设和产业升级发展扶持范围的移民所在村。

7.3 规划原则

（1）坚持实事求是、统筹安排。集中力量解决散居移民村生存环境恶劣、居住不安全、生活贫困等突出问题。

（2）坚持问题导向、突出重点。针对散居移民村生产生活现状中存在的突出问题，整合各方资源，加大扶持力度，进一步完善散居移民村的基础设施。

7.4 扶持内容

1.农业基础设施建设

完善散居移民农业基础设施建设，解决散居移民生产难题，提高散居移民收入。本次规划有机耕道、水圳、渠道等农业基础设施，涉及到的村庄有：大靖村、大坑村、南山村、白罗村、代富村。

2.基础设施建设

（1）道路“最后一公里”

对移民村安置区内部巷道、环村路等进行提升、改造，完善村庄交通环境，方便移民出行。涉及到村庄：9个镇19个村委。

（2）饮水安全

在现有的农村饮水工程成果基础上，加强饮水建设，逐渐提升移民饮水质量。涉及到的村庄：小留村、中村、葵坑村、陂寨村、仙子下村、隔背村。

- 亮化工程

完善路灯建设，方便村民出行，涉及到的村庄：7个镇11个村委。

3.公共服务设施建设

（1）社区公共服务中心

完善公共服务设施，共建美丽家园。本次规划有民村社区公共服务中心，在该建筑内设臵党员群众服务中心、养老中心等服务设施，满足移民村基本公共服务功能需求。涉及到的村庄有：岩下村、代富村、隔背村、坑口村。

（2）休闲活动中心

加强文化广场建设，完善体育配套设施，增强全民身体素质。规划有文化广场、体育设施等公共服务设施；涉及到的村庄有：7个镇11个村委。

4.人居环境整治

（1）房屋修缮

修缮移民村危房，保障移民居住安全，增强移民幸福感。涉及到的村庄有：富溪村、王兰村、仙子下村、隔背村。

（2）村庄公共环境提升

在具备一定的环境要素基础条件的或规划集中打造美丽家园的庄，开展整治村庄公共空间和庭院环境。实施村庄美化、洁化、硬化、亮化、绿化行动，改善村庄风貌，提升移民村形象。涉及到的村庄有：5个镇7个村委。

（3）人居安全

加强河堤、护栏等设施建设，防止水土流失，保证村民人居安全。本次规划河堤防护、护栏、排洪沟等防护设施，涉及到的村庄有：密坑村、代富村、隔背村。

5.新农村建设

完善公共服务设施，打造美丽家园，本次规划公共停车场、桥梁等公共服务设施，涉及到的村庄：中村、坑口村。

7.5 优先保障项目

优先保障项目是“十四五”期间对移民长远、可持续发展影响较大的项目，是实现规划目标的有力措施。单个优先保障的基础设施、产业扶持建设项目，投资规模不低于200万元，现状较为落后的移民村、移民意愿较为强烈的移民村以及长期未安排项目的移民村，优先安排保障项目。

本次“十四五”规划中，散居移民基础设施措施完善规划无优先保障项目策划。

7.6 后期扶持资金安排

大埔县小型水库移民“十四五”规划预估投资205.7万元用于散居移民基础设施完善及人居环境整治，以切实解决移民面临问题，加快散居移民村基础设施的建设，改善人居环境，提高移民的生活品质。

表7.4-1 大埔县小型水库移民“十四五”散居移民产业扶持方向及内容

| 乡镇 | 村 | 移民人口 |  | 产业扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 （户） | 人口 （人） | 农业基础设施建设 |  |  | 乡土特色产业 |  |  | 乡村休闲旅游业 |  |  | 农产品加工业 |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 机耕道 | 水圳 | 鱼塘 | 传统手工业 | 特色食品 | … | 农家乐 | 乡村民宿 | … | 农产品 加工 | 手工 作坊 | 家庭 工场 | … | 光伏发电 | 物业经济 | … |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） |
| 西河镇 | 大靖村 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洲瑞镇 | 大坑村 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百侯镇 | 南山村 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白罗村 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高陂镇 | 代富村 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.4-2 大埔县型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善措施规划表

| 乡镇 | 村 | 移民人口 |  | 基础设施完善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 基础设施 |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 饮水安全 | 亮化 | 交通 | … | 文化广场 | 养老服务 | 体育设施 | 房屋修缮 | 人居安全 | 美化绿化 | 垃圾处理 | 污水处理 | 新农村建设 |
| 大麻镇 | 小留村 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 中村 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 附麻村 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖寮镇 | 葵坑村 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密坑村 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 西河镇 | 大靖村 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩下村 |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 洲瑞镇 | 嶂岸村 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坑村 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 百侯镇 | 南山村 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲滩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 高陂镇 | 陂寨村 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代富村 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 党溪村 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大东镇 | 富溪村 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 枫朗镇 | 王兰村 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 仙子下村 |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 隔背村 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 墩背村 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 银江镇 | 坑口村 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 河口村 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 冠山村 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.5-1 大埔县小型水库移民“十四五”散居移民优先保障项目规划表

| 序号 | 项目 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 投资（万元） |  | 项目效益（人） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中：使用后期 | 总受益 | 其中：移民 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持资金 | 人口 |  |  |
| 1 | 小留村道路修缮工程 | 大麻镇 | 小留村 | 寨子背 | 道路修缮长2公里、宽3.5米。 | 宗 | 1 | 20 | 20 | 560 | 3 |  |
| 2 | 大靖村道路硬化工程 | 西河镇 | 大靖村 | 下赖 | 下赖村民小组至下周屋宽3米、长400米。 | 宗 | 1 | 10 | 10 | 750 | 47 |  |
| 3 | 南山村水圳灌溉工程 | 百侯镇 | 南山村 | 楼仔下 | 修建水圳长500米。 | 宗 | 1 | 20 | 20 | 210 | 28 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 3 | 50 | 50 | 1520 | 78 |  |

表7.6-1 大埔县小型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善拟使用后期扶持资金估算表

| 项目 |  | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业基础设施建设 | 机耕道 | 10 | 0.41 |  |
|  | 水圳 | 20 | 0.83 |  |
| 基础设施 | 饮水安全 | 10 | 0.41 |  |
|  | 道路硬化 | 30 | 1.24 |  |
|  | 亮化 | 35.7 | 1.48 |  |
| 基本公共服务设施 | 文化广场 | 60 | 2.49 |  |
|  | 养老服务 | 20 | 0.83 |  |
| 人居环境 | 污水处理 | 10 | 0.41 |  |
|  | 美化绿化 | 10 | 0.41 |  |
| 总计 |  | 205.7 | 8.54 |  |

第8章 其他专项规划

根据本次规划调查和移民群众意愿，并结合大埔县有关规定，本次规划除上述几方面的规划内容外，暂不提出其他专项规划，若后期因相关政策出现变化或其他部门规划有需协调，大埔县移民工作局机构在规划实施过程中可以根据实际情况与需要，酌情、适量调整。

第9章 后期扶持资金安排及年度计划

9.1投资估算

（1）后扶“十四五”规划资金概况

《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9 号）明确，“十四五”期间水库移民后期扶持资金，按照 2020 年全年下达到县级的各类水库移民后期扶持资金的 5 倍匡算。各类资金包括：中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）；省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金、省属水电厂水库移民专项资金（利润包干部分）、省属水电厂水库移民补助资金和税收返还资金。因此“十四五”后扶资金总额预估为10524.5万元。

（2）投资规模

本规划的投资是按照相关规定，以大埔县2020年的物价水平进行估算，没有考虑规划实施年的物价上涨因素。且实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其它各种间接费用、管理费和预备费。实施规划投资除监测评估费用外，暂不考虑其他各种间接费用、管理费和预备费。

9.2资金筹措

本规划水库移民后期扶持资金来源为中央水库移民后期扶持资金、地方专项资金和结余资金。

9.3年度计划

| 表9.3-1 大埔县“十四五”后期扶持资金汇总及年度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 拟使用 后期扶持 资金（万元） | 年度计划（万元） |  |  |  |  |  | 占“十四五”期间 后期扶持资金 总额的比例（%） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 总计 |  |  |
| 美丽 家园 建设 | 基础设施 和公共 服务设施 | 基础 设施 | 安全饮水 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 1.66 |  |
|  |  |  | 道路硬化 | 88 |  | 48 | 40 |  |  | 88 | 3.65 |  |
|  |  |  | 亮化 | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 0.71 |  |
|  |  | 公共 服务 设施 | 养老服务 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 | 1.24 |  |
|  |  |  | 文化广场 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 2.07 |  |
|  | 人居 环境 整治 | 房屋修缮 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 1.24 |  |
|  |  | 人居安全 |  | 160 | 60 |  |  | 50 | 50 | 160 | 6.64 |  |
|  |  | 厕所改造 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0.41 |  |
|  |  | 村庄美化绿化 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0.41 |  |
|  | 社会 治理 | 组织建设 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0.12 |  |
|  | 合计 |  |  | 438 | 117 | 88 | 90 | 90 | 53 | 438 | 18.17 |  |
| 产业 转型 升级 | 农业基础 设施建设 | 机耕道 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.41 |  |
|  |  | 水圳 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 0.83 |  |
|  | 乡土 特色产业 | 农产品推广 |  | 516.69 | 116.69 | 120 | 180 | 100 |  | 516.69 | 21.44 |  |
|  | 乡村 旅游业 | 农家乐 |  | 516.69 | 120 | 116.69 | 100 |  | 180 | 516.69 | 21.44 |  |
|  | 新型农业 经营主体 | 移民家庭农场 |  | 688.92 | 88.92 | 100 | 100 | 200 | 200 | 688.92 | 28.59 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1752.3 | 355.61 | 336.69 | 380 | 300 | 380 | 1752.3 | 73.00 |  |
| 就业 创业 能力 建设 | 技能培训 | 农业技能培训 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 0.25 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新创业 带头人 培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式、生产技能培训 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 0.33 |  |
|  | 合计 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 0.58 |  |
| 散居移民基础设施完善 | 农业基础设施建设 | 机耕道 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.41 |  |
|  |  | 水圳 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 0.83 |  |
|  | 基础设施 | 饮水安全 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.41 |  |
|  |  | 交通 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 1.24 |  |
|  |  | 亮化 |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 | 1.48 |  |
|  | 基本公共 服务设施 | 文化广场 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 2.49 |  |
|  |  | 养老服务 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0.83 |  |
|  | 人居环境 | 污水处理 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0.41 |  |
|  |  | 美化绿化 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0.41 |  |
| 合计 |  |  |  | 205.7 | 20 | 20 | 65.7 | 60 | 40 | 205.7 | 8.54 |  |

第10章 规划实施的保障措施

10.1组织机构保障

规划工作实行省级统筹、分级负责、县为基础的责任机制。省成立规划工作领导小组、专家工作组和技术服务组，市、县均应成立规划工作组，各级规划工作组对辖区内的规划工作负总责。以县级为主体，各县（市、区）同步开展工作。如图11.1。

图11-1保障措施流程图

其中，各工作组主要职责如下：

### （一）省规划工作领导小组

由省水利厅分管领导、移民处主要领导、主管人员和有关技术人员组成。

主要工作职责为：

（1）负责统筹安排“十四五”规划的编制工作和组织人员培训；

（2）负责对各市、县规划工作进行检查、指导和督办；

（3）协调省专家工作组与市、县级工作组的关系，保证规划工作顺利进行；

（4）定期召开工作会议，分析规划工作形势和进展情况，及时协调解决规划工作过程中出现的问题和矛盾。

### （二）省专家工作组

省专家工作组由中水珠江规划勘测设计有限公司组织技术人员组成。主要工作职责：

（1）负责编写规划工作大纲、实施方案和有关技术文件等；

（2）协助参与省级培训；

（3）指导和协助典型县（市、区）进行本辖区规划工作人员培训，并深入现场对规划工作进行技术指导；

（4）指导市级工作组、县级工作组完成本辖区规划报告编写和报批工作；

（5）协助汇编省级规划报告。

### （三）市级工作组

市级工作组由市水务局、移民局（办）分管领导、主管人员和有关技术人员组成。工作职责：

（1）负责本辖区内各县（市、区）规划工作的检查、指导和督办；

（2）组织本市辖区内各县（市、区）规划工作调查和人员培训；

（3）指导本市辖区内各县开展规划调查工作；

（4）负责组织对各县（市、区）提供的数据进行审核；

（5）协助省专家工作组人员到各县（市、区）开展现场工作，协助提供现场工作条件；

（6）负责组织汇编市级规划报告并报省备案。

### （四）县级工作组

### 县级工作组由县级水务局、移民局（办）分管领导、主管人员和有关技术人员组成。工作职责：

（1）根据移民村的分布情况分成若干小组，组织有关镇、村工作人员，深入移民村做好数据采集工作；

（2）负责校核和汇总采集的数据，确保资料、和数据真实、完整、全面、可靠；

（3）负责把经过校核的数据及时准确得录入到数据库，做到及时、迅速、准确；

（4）负责组织编制规划报告并报上一级人民政府审批。

10.2规划编报程序及分工

以县（市、区）为单位组织编制本地区《水库移民后期扶持“十四五”规划》，报报请报地级以上市人民政府或其水库移民管理机构审批。

地级以上市水库移民主管部门负责协调、指导与督促县（市、区）开展规划编制工作，审批各县（市、区）《水库移民后期扶持“十四五”规划》，汇编市级规划报告，经市人民政府同意后，并报省水利厅备案。

省农垦、林业水库移民管理机构和雷州林业局负责组织开展本系统水库移民“十四五”规划工作，审批下属单位的《水库移民后期扶持“十四五”规划》，汇总汇编本系统规划报告，报本系统主管单位审批，并报省水利厅备案。

省水利厅负责组织开展全省水库移民“十四五”规划工作，编制规划工作大纲，制定规划工作计划，负责全省规划编制工作的指导、检查和协调，组织规划工作组赴各地市、县现场指导、协助规划编制工作，聘请专业规划设计单位，加强对后期扶持“十四五”规划编制人员的培训，汇编地级以上市的《水库移民后期扶持“十四五”规划》，并编制省级规划报告。

10.3规章制度建设

为了保证规划顺利实施并达到预期效果，需要强有力的政策支持。

（1）根据国务院17号文件精神和经批准的《广东省人民政府关于印发广东省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》等政策，结合本区实际情况制定出具体的水库移民后期扶持“十四五”规划。

（2）完善基础设施建设规划资金使用管理办法。

（3）制定规划项目资金使用的监督检查措施以及责任追究制度。

（4）对于国家投资的项目，明确国家投资的方式及授权管理单位。

（5）推动制定水库移民后期扶持“十四五”规划项目的税收优惠政策。

10.4监督保障体系

10.4.1行政监督

为确保移民后期扶持规划项目的顺利实施，项目实施期内，区移民工作领导小组切实加强领导，各组成单位认真履行职责，加大行政管理力度。

（1）项目实行进度统计月报、季报、年报制度，项目的实施单位定期按照要求提交报表，办公室定期检查项目进度质量，建立项目进度红黄绿灯预警机制，并将项目进展情况上报领导小组。

（2）加强项目资金审计工作，最大限度地发挥资金效益，保证项目资金安全。

（3）实行工程建设质量事故报告制度，工程建设安全事故报告制度，确保项目按质按量完成。

（4）做好中期评估和实施后的绩效评估，总结经验，及时根据情况变化做出反应，确保规划发挥最佳效率。

10.4.2监测评估

监测评估工作是贯彻落实国发〔2006〕17号文件的一项基础性工作，也是全面了解和掌握大中型水库移民后期扶持政策实施情况的重要手段。建立监测评估机制，开展监测评估工作，对后期扶持政策实施情况进行跟踪监测，及时掌握情况，评估实施效果，保障资金使用安全和后期扶持政策顺利实施，对维护移民群众合法权益、促进库区和移民安置区经济发展和社会稳定具有重要意义。

（1）监测评估的依据

《关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的通知》（发改农经〔2011〕1033号）

（2）监测评估工作

监测评估工作以区为基本单元，由省级移民管理机构组织对本行政区域实施监测评估工作。省级移民管理机构要编制本行政区域年度监测评估工作报告，于次年3月底前上报国家发展改革委，抄送财政部、水利部。

（3）监测评估工作的主要任务

监测评估工作要坚持客观、公正、系统、科学的原则，对后期扶持政策实施的经济效益、社会效益和环境效益进行客观评价，其主要任务是对后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。

10.4.3社会稳定风险评估

按照国家有关规定认真组织开展社会稳定风险评估工作。

10.4.4移民参与、协商和监督

在规划阶段，移民基层管理小组和移民代表从初步设想上与规划人员进行了充分的沟通，本规划是在充分尊重广大移民群众的意愿，广泛征求移民群众意见进行编制。

在项目实施阶段，让移民群众选派代表参与项目质量监督检查，在项目运行阶段，让移民群众参与管理，以确保移民项目切实为移民服务，切实让移民受益。

在群众总体支持项目建设的前提下，针对群众较为关心和关注的问题，如生产项目开发、移民增收规划等采取相应的措施，作为重要关注点，反复征询移民群众的意见。

10.4.5档案管理机制

为保障本次规划档案资料的完整性，需加强本次规划档案的科学化和规范化管理水平。各级相关部门均需严格按照档案管理工作的各种规章制度进行本次规划的原始资料的管理。

（1）建立分级档案管理机制。从村、乡镇、区、市到省各级相关部门均需收集相应的原始资料，进行分级档案管理，并做好相应的资料的鉴别、分类、归档、立卷整理和备份工作。

（2）遵守保密制度和阅档规定，严格查阅、利用手续，经分管领导批准，按有关规定要求承办外借档案。

（3）根据档案保管、保护的规定，做好档案的“六防”措施，发现问题及时解决。

10.4.6责任追究制度

地方各级财政部门应会同有关部门定期开展后期扶持资金拨付和使用的专项检查，并及时将检查情况报告上级财政部门和移民主管部门。

对检查中发现的擅自改变后期扶持基金征收范围、标准、对象和期限以及截留、挤占和挪用后期扶持资金的单位和个人，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的有关规定进行处罚。触犯刑法的，移送司法机关处理。

财政部门应会同同级移民主管部门，加强后期扶持资金使用情况的绩效考评工作，建立定期通报制度，切实加大监督管理力度，确保后期扶持资金规范有效使用。

第11章 规划实施效果预测分析

11.1 经济效益

本“十四五”规划项目的实施可改善大中型水库移民生产生活条件，从而提高移民收入水平，促进地区经济发展，具体表现为：

在本规划实施后，将进一步提高库区和移民安置区群众收入水平，对加快当地经济发展具有积极影响。“十四五”期间，通过对**的改善，将改善**，直接增加农民收入；对当地交通环境进行了改善提升，且因地制宜地开发特色产业，积极开展移民村的就业创业培训 适当调整产业结构，为当地经济跨越式发展奠定基础，到2025年，90%移民达到所在农村人均收入水平。 基本实现库区和移民安置区全面建成小康社会。

11.2 社会效益

通过实施**等基础设施建设，将提升移民群众生产生活水平，改善了移民群众的居住环境。同时，改善基础设施状况有利于改善当地投资环境，产业化经营进一步增强，土地综合生产力和劳动生产力进一步提高，增强了当地产业的竞争力，发展第二、三产业，吸收消化农村剩余劳动力，促进社会稳定和农村经济向良性循环的可持续发展方向发展。

11.3 生态效益

通过对库区和移民安置区基础设施建设，移民村组的 “山、水、电、路、林、村”的综合治理达到了“美丽库区、美丽家园”目标，居住环境得到改善。通过村庄整治项目的实施，改变了农村居住环境“脏、乱、差”的局面，改善了居住条件。农田水利配套设施规划强调流域水资源的统一规划，减少了水土流失，强调对环境的改善作用，并对水土保持规划相协调，将有利于生态环境的保护，对库区和移民安置区生态环境改善产生积极影响。增加了绿化面积，提高了移民收入。库区和移民安置区环境得到道路硬化建设，可以有效减少尘土飞扬，保护环 境，为实现库区和移民安置区环境与经济可持续发展创造良好条件。

第12章 社会稳定风险分析

12.1风险预测

大埔县型水库移民后期扶持共涉及 107个自然村5741人。根据移民补偿安置特点、区域经济构成和总体发展水平等综合分析，后期扶持规划的社会风险影响因素相对较少。经分析，社会稳定风险影响主要因素有群众支持问题、利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。

1、群众支持问题

区域内各项目基础设施相对落后，社会经济发展速度相对缓慢，居民迫切需要改善生产生活和基础设施等基本条件，虽然后扶项目的建设可以给当地提供改善基础设施的条件、发展生产和提高生活水平的机遇，但在实施过程中与居民没有充分沟通和交流时，容易发生不必要的误会和误解，从而使群众支持工程建设变为阻碍工程建设的情况。

2、利益诉求问题

在后期扶持规划实施过程中，由于对移民的特殊需求考虑不周、补偿过程出现新的问题、居民关心的环境问题、生态问题和能否安排劳动就业等，居民如无正常的沟通、反映和诉求渠道时，有可能发生小矛盾积累从而引发大的矛盾过程。

3、社会治安问题

在移民后期扶持规划实施的过程中，由于居民的利益诉求无法得到满足，可能产生各种社会治安问题，这将在一定程度上影响规划的实施和当地社会的稳定.

4、其他不可预见性问题

诸如少数移民受利益所趋，在无法满足其额外要求时，采取纠缠、取闹 和纠集其他不明真相或有同样想法的人员阻碍规划实施和影响社会稳定。

12.2风险防范和化解措施

防范和化解风险的责任主体为规划具体实施单位，包括水库移民管理机构、当地人民政府、规划项目施工单位等，风险可能出现的时间在后规划目实施阶段，特别是实施初期。

规划项目为便于风险的防范和化解，需要做好如下工作：

（1）充分征询移民群众意见，后扶项目的策划要充分获取移民群众的意愿

（2）加强移民后扶政策宣传，使各项政策落实到位。

（3）规划项目实施时，移民管理机构督促各施工单位制定应急预案，现场监理监督实施。

（4）移民管理机构与当地各级人民政府相关部门加强联系，依法依规处理问题。

12.3规划的合法性

现行的政策法规和规程规范是本次后期扶持规划的支撑点，政策规范需要稳定性、连续性、均衡性，依法依规办事才能赢得移民群众的普遍认同。基于此，本规划是在贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《国家发展改革委关于印发全国水库移民后期扶持政策部际联席会议成员单位职责分工的通知》（发改农经〔2006〕1446号）、国家发展和改革委员会、财政部、水利部《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426号）以及《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持““十四五”规划的通知”》（粤水移民〔2020〕9号）精神，根据广东省人民政府《关于广东省水库移民后期扶持政策实施方案》（粤府〔2006〕115号）的相关要求的基础上开展的，符合相关政策文件。

12.4 规划的合理性

本次规划，主要是根据大埔县小型水库移民的特点而制定规划，规划工作的开展过程中，收集了大量本区域内自然和社会环境相关资料，并对此进行分析，规划项目的选择均在充分征求公众的意见、考虑资源利用程度、库区和移民安置区发展需求的基础上确定的，以能够针对地、灵活地、科学地解决大埔县小型水库移民在新时期的可持续发展问题。

12.5 规划的可行性

首先，规划项目均在移民村组经过村民代表大会确定的，充分尊重了移民的参与权、决策权、知情权，具有良好的群众基础；其次，项目的确定是对库区和移民安置区现状和存在的问题进行了认真调查分析的基础上提出来的，前期工作准备较充分，具备实施条件；再次，项目的确定因地制宜，切合实际，均为移民村当前急需解决的困难和问题，能够统筹解决建设和稳定问题，实现移民经济社会全面协调健康发展；最后资金筹措方面，资金来源包括中央水库移民后期扶持资金、后扶结余资金及库区基金，未存在自筹资金，不影响规划项目的开展。

附件

附图